#### 转塘单元H-R21-05地块定山家园三期设计项目

比选文件

比选编号：

招标人：杭州之江城市建设投资集团有限公司（盖单位章）

招标代理机构：欧邦工程管理集团有限公司（盖单位章）

2022年8月

转塘单元H-R21-05地块定山家园三期设计项目

比选公告

比选编号：

一、工程概况：

1、建设单位名称：杭州之江城市建设投资集团有限公司

2、工程名称：转塘单元H-R21-05地块定山家园三期设计项目

3、项目内容：设计招标范围：方案设计、扩初设计的设计服务等。

包括完成方案设计（含估算编制）、初步设计（含日照分析、三维景观分析、交评报告、概算编制），以及各阶段的设计优化；设计人负责的相关评估类项目（包含日照分析、三维景观、、交评报告）、基坑围护设计等内容。包括方案评审修改和初步设计审查。

设计内容主要包括但不限于：建筑用地红线范围内的建筑物构筑物设计、地下空间设计、室外工程设计等，建筑工程所包含的所有相关专业的设计内容：如项目建筑（含人防）、结构（含钢结构、PC结构、幕墙、装配式、人防）、电气、暖通、给排水、消防（含集中消防照明）、智能化、节能保温、内外装饰装修（含室内公区精装修）、室外工程（含室外市政工程、道路广场工程、海绵城市、绿化景观设计、室外综合管线、道路、附属工程）、交通设施及标识标线设计（含总平及地下室）、基坑围护设计；设计过程中的技术经济分析和相关服务、后期服务及技术修改（包括但不限于以下服务：相应阶段设计调整修改，配合招标人报批、各类政府审批及专家审查论证，协助及配合招标人进行下阶段招标、编制招标文件中的技术规范和技术要求，澄清工程量清单编制过程中设计说明不清楚等问题，审核工程承包商的专项深化设计文件，审核工程承包商方提供所有内外装饰实物材料样板或照片、参与样板查看验收及验证实物是否符合设计要求，参与各项专项论证会，为招标人提供咨询意见等），详见《设计任务书》。

4、项目规模及工程类别：总建筑面积约28000㎡，其中计容地上建筑面积约20000㎡，地下建筑面积约8000㎡。容积率不大于1.5，绿地率不小于30%，建筑密度不大于30％，建筑高度不大于30M。本项目估算总投资约15000万元，其中，工程费用7200万元（具体以可研批复为准），工程建设其他费用7800万元。

5、项目资金来源：国有

6、服务期：总服务期40天，其中：

方案设计文件编制时间为20日历天

初步（深化）设计文件编制时间为 20日历天

7、计价方式：本工程为小额工程，合同价以财政审核价为准（具体见合同）。

8、投标最高限价：最高投标限价99.77万元。风险控制价79.816万元，为防止投标人低价抢标，最高投标限价的80％作为风险控制价，中标价低于风险控制价的，中标人还须向招标人提供风险控制价和中标价的差额担保。

二、比选报名的资格条件：

企业资质：设计综合类甲级 或 设计专业类建筑行业乙级及以上资质 , 且在之江城投房建设计名录库中。

项目负责人资格要求：一级注册建筑师职业资格

三、比选申请书

比选申请书由比选书部分、商务报价表、资格审查材料三部分文件组成，

（一）比选书部分主要包括下列内容:

1.法定代表人资格证明书

2.随机抽取授权委托书

3.比选申请书

（二）商务报价表

1、总价表

2、其他根据招标代理公司提供的表格进行报价。

3、投标单位的报价应包括比选申请人完成本项目深化设计所有内容和提供全套深化设计文件及相关配合工作及服务的全部费用。

（三）资格审查材料

1. 拟派项目班子配备情况表

2. 投标单位企业资质、项目负责人资质等相关企业及人员证书复印件

3.招标人要求比选人提交的其它资料。

（三）比选申请书的密封和标记

比选申请人应将上述资料按序装订成册，制作一份正本一份副本，密封在封袋内，封袋上应标明：

(1)招标人名称；

(2)比选编号和工程名称；

(3)比选人的名称与地址。

如果比选申请书没有按规定加写标记和密封,招标人将拒收或者告知比选人招标人将不承担比选申请书错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的比选申请书将予以拒绝，并退还给比选申请人。

四、开选及随机抽取

# （一）比选申请书递交地点及截止日期：

收件单位：杭州之江城市建设投资集团有限公司

地址： 杭州之江城市建设投资集团有限公司（杭州市西湖区枫桦东路（原东风船舶制造厂）

时间：2022年08月12日10时00分

# （二）开选会：

本招标工程招标人将于2022年08月12日10时00分，在 杭州之江城市建设投资集团有限公司（杭州市西湖区枫桦东路（原东风船舶制造厂）216会议室举行开标会议，并邀请所有比选申请人代表参加开选会议。

参加开选会议的比选申请人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开选会议的随机抽取授权委托书，以证明其身份。

防疫要求：投标人应预留充足时间提前到达开标现场，进行体温检测、杭州健康码和身份证核验，并按杭州市防疫要求提供规定时间内的核酸检测报告或证明，配合做好健康信息登记工作。

投标人不得安排中高风险地区外地返杭未满 14 天的人员参与开标活动，为最大限度减少人员集聚，各投标人仅限 1 名人员到场递交标书。

# （三）下列情形之一的，招标人不予受理：

1.逾期送达的或未送达指定地点的；

2.未按比选文件要求密封的；

# （四）资格审查

申请书递交截止后，由招标人当场开标，公开参与比选单位的资格等级、人员配备需按比选文件规定等相关情况。未通过资格审查的，该比选申请无效，不参加抽取。

# （五）随机抽取

招标人在资格审查合格的比选单位中按照公开随机抽取的方式选定比选中标单位。

# 申请书递交截止后，按提交时间先后顺序进行编号。招标人根据比选单位的数量随机抽取摇号人。抽取单位编号的委托人进行第一次摇号，从三个方案中随机抽取确定投标基准价的方案（最低价法、算术平均价法和“K”值法三个方法）如摇到“K”值法，则再次进行“K”值摇号。最接近投标基准价的三家单位入围第二轮方案比选，如价格相同，再次摇号确定入围单位。建设主体向入围第二轮的单位发布设计任务书，入围单位按照设计任务书提供设计方案(设计单位方案设计时间为5个自然日，无补偿费用)，再由建设主体党委(党工委)按照“三重一大”流程对入围的设计方案进行比选确定中标单位。

# K”值法：比选基准价=招标控制价*K，其中“K”值为：K1=85%,K2=85.5%,K3=86%.K4=86.5%,K5=87%,K6=87.5%.K7=88%,K8=88.5%,K9=89%,K10=89.5%,K11=90%,K12=91.5%,K13=92%,K14=92.5%,K15=93%,K16=93.5%,K17=94%,K18=94.5%,K19=95%。

# （六）中选人的确定

确定中标人须按照《西建〔2021〕68号》有关规定执行。

招标人：杭州之江城市建设投资集团有限公司

地  址： 杭州之江城市建设投资集团有限公司（杭州市西湖区枫桦东路（原东风船舶制造厂）

联系人：严工

电  话：13777858263

招标代理公司：欧邦工程管理集团有限公司

地址：杭州市西湖区文一西路558号绿城西溪诚园公馆一号楼九楼

联系人：柳工

电话：18698587121

2022年08月08日

一、合同采用示范文本

GF—2015—0209

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

（房屋建筑工程）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

说  明

为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）》（GF-2000-0209）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。

《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等）等工程设计活动。

目  录

第一部分 合同协议书

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.2 语言文字

1.3 法律

1.4 技术标准

1.5 合同文件的优先顺序

1.6 联络

1.7 严禁贿赂

1.8 保密

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.2 发包人代表

2.3 发包人决定

2.4 支付合同价款

2.5 设计文件接收

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.2 项目负责人

3.3 设计人人员

3.4 设计分包

3.5 联合体

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

4.2 逾期提供的责任

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.2 工程设计保证措施

5.3 工程设计文件的要求

5.4 不合格工程设计文件的处理

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.2 工程设计开始

6.3 工程设计进度延误

6.4 暂停设计

6.5 提前交付工程设计文件

7. 工程设计文件交付

8. 工程设计文件审查

9. 施工现场配合服务

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

10.2 合同价格形式

10.3 定金或预付款

10.4 进度款支付

10.5 合同价款的结算与支付

10.6 支付账户

11. 工程设计变更与索赔

12. 专业责任与保险

13. 知识产权

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.2 设计人违约责任

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

15.2 不可抗力的通知

15.3 不可抗力后果的承担

16. 合同解除

17. 争议解决

17.1 和解

17.2 调解

17.3 争议评审

17.4 仲裁或诉讼

17.5 争议解决条款效力

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

2. 发包人

3. 设计人

5. 工程设计要求

6. 工程设计进度与周期

7. 工程设计文件交付

8. 工程设计文件审查

9. 施工现场配合服务

10. 合同价款与支付

11. 工程设计变更与索赔

12. 专业责任与保险

13. 知识产权

14. 违约责任

15. 不可抗力

16. 合同解除

17. 争议解决

18. 其他                         附件

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：杭州之江城市建设投资集团有限公司

设计人（全称）：             

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：转塘单元H-R21-05地块定山家园三期设计。

2.工程批准、核准或备案文号：。

3.工程内容及规模：总建筑面积约28000㎡，其中计容地上建筑面积约20000㎡，地下建筑面积约8000㎡。容积率不大于1.5，绿地率不小于30%，建筑密度不大于30％，建筑高度不大于30M。

4.工程所在地详细地址：项目位于杭州市西湖区转塘单元H-R21-05 地块，西侧为象山路，北侧为霞鸣街，南侧为灵凤街，东侧为灵美路。

5.工程投资估算：。

6.工程进度安排：方案深化设计周期：合同签订后20日历天内。本周期为从接到发包人方案设计指令之日起，至完成方案成果文件之日止。（如若招标人需提前设计时间，投标单位需积极配合）；初步设计设计周期：方案经发包人认可后20日历天。本周期为从接到发包人初步设计指令之日起，至完成初步设计报批文本，具备报批条件止。（如若发包人需提前设计时间，投标单位需积极配合）；

7.工程主要技术标准：符合《建筑工程设计文件编制深度规定》，以国家颁布的最新标准为准。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：具体详见附件1及设计任务书。。

2.工程设计阶段：设计招标范围：方案设计、扩初设计的设计服务等。

包括完成方案设计（含估算编制）、初步设计（含日照分析、三维景观分析、交评报告、概算编制），以及各阶段的设计优化；设计人负责的相关评估类项目（包含日照分析、三维景观、、交评报告）、基坑围护设计等内容。包括方案评审修改和初步设计审查。

设计内容主要包括但不限于：建筑用地红线范围内的建筑物构筑物设计、地下空间设计、室外工程设计等，建筑工程所包含的所有相关专业的设计内容：如项目建筑（含人防）、结构（含钢结构、PC结构、幕墙、装配式、人防）、电气、暖通、给排水、消防（含集中消防照明）、智能化、节能保温、内外装饰装修（含室内公区精装修）、室外工程（含室外市政工程、道路广场工程、海绵城市、绿化景观设计、室外综合管线、道路、附属工程）、交通设施及标识标线设计（含总平及地下室）、基坑围护设计；设计过程中的技术经济分析和相关服务、后期服务及技术修改（包括但不限于以下服务：相应阶段设计调整修改，配合招标人报批、各类政府审批及专家审查论证，协助及配合招标人进行下阶段招标、编制招标文件中的技术规范和技术要求，澄清工程量清单编制过程中设计说明不清楚等问题，审核工程承包商的专项深化设计文件，审核工程承包商方提供所有内外装饰实物材料样板或照片、参与样板查看验收及验证实物是否符合设计要求，参与各项专项论证会，为招标人提供咨询意见等），详见《设计任务书》。

3.工程设计服务内容：详见专用合同条款及附件。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

#### 三、工程设计周期

计划开始设计日期：2022年  月  日。

计划完成设计日期：2022年  月  日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

#### 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：总价合同；

2.签约合同价为：本项目不含税合同价款金额为人民币（大写）              元（¥              元），含税价款合计为人民币（大写）              元（¥               元），其中增值税税率       %，税额¥              元， 税款如与国家规定不符的按国家法律法规办理结算，发票开具均为增值税专用发票。

#### 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：。

设计人项目负责人：。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自双方签字并盖章之日起生效。

#### 十二、合同份数

本合同正本一式肆份、副本一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执正本贰份、副本肆份，设计人执正本贰份、副本肆份。

发包人：（盖章）                         设计人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                   （签字）

组织机构代码：                           组织机构代码：

纳税人识别码：                           纳税人识别码：

地址：                                   地址：

邮政编码：                                邮政编码：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

电子信箱：                                电子信箱：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

时间：    年  月   日                     时间：    年    月    日

### 第二部分 通用合同条款（略）

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书（如果有）；（5）投标函及其附录（如果有）；（6）招标文件及答疑纪要；（7）技术标准。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：无。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：无；

提供国外技术标准的名称：/；

提供国外技术标准的份数： /；

提供国外技术标准的时间：/；

提供国外技术标准的费用承担：          /                   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书（如果有）；（5）投标函及其附录（如果有）；（6）招标文件及答疑纪要；（7）技术标准。

1.6 联络

1.6.1发包人和设计人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：；

发包人指定的接收人为：；

发包人指定的联系电话及传真号码：；

发包人指定的电子邮箱：。

设计人接收文件的地点：；

设计人指定的接收人为：；

设计人指定的联系电话及传真号码：；

设计人指定的电子邮箱：。

1.8 保密

保密期限：永久。

#### 2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：  /   。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓名：；

身份证号：；

职务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责与设计人的设计工作全面对接，按合同内容提供相关资料给设计人，为设计人完成设计提供工作便利。

发包人更换发包人代表的，应当提前 7 天书面通知设计人。

2.3发包人决定

2.3.2发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

#### 3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人 需 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.2  在发包人分别收齐所有职能部门和专家对方案和初步设计文本的意见并反馈给设计人后，设计人应在7 日内完成所有意见修改，修改完成设计人应安排专人无条件配合发包人完成所有意见回签。

3.1.3 设计人其他义务：设计人交付设计文件后，按规定参加上级部门的设计审查，并根据审查结论负责不超过原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件。对于发包人发出的不符合国家强制性标准或规范的指令或地方规定要求的指令，设计人有义务向发包人指出并提供相应的标准、规范依据。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓名：；

执业资格及等级：；

注册证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

设计人对项目负责人的授权范围如下：全权负责项目设计工作组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责。

3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：视为设计人违约，发包人有权终止本合同，违约金按照该阶段设计费全额计算。实际直接损失大于违约金时，按照实际直接损失赔偿。

3.2.3设计人应在收到书面更换通知后15天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：视为设计人违约，发包人有权终止本合同，违约金按照该阶段设计费全额计算。实际直接损失大于违约金时，按照实际直接损失赔偿。

设计人需要提交变更后设计负责人证明资料包括但不限于以下内容

（1）劳动合同、社保证明；

（2）与投标承诺同等执业资格；

（3）业绩证明资料。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：随投标文件提供。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：视为设计人违约，发包人有权终止本合同，违约金按照该阶段设计费全额计算。实际直接损失大于违约金时，按照实际直接损失赔偿。

3.4设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：主体建安设计 。

主体结构、关键性工作的范围：方案设计（含估算编制）、初步设计（含概算编制及调整）、设计调整以及相应的配合工作、设计工作所涉及的所有内容及后续服务。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：日照分析、绿建、节能、交通分析、三维景观分析、基坑围护、抗震支架设计等设计总承包人无相应专项设计资质的，可将相应专项设计内容分包给有相应资质的单位进行设计，但必须符合发包人关于设计分包的相关规定。总承包人选择的分包单位必须得到发包人的认可，设计人对分包设计的质量负全部责任，并承担全部费用。

其他关于分包的约定：/。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：设计公司简介、设计资质、人员资格、企业及人员过往业绩、服务建议书等。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：  由设计人与分包人另行签订分包合同，约定设计费支付方式，设计人需承担相应的法律责任及风险。

3.5联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：若联合体投标的，支付给联合体牵头人。

#### 5. 工程设计要求

5.1工程设计一般要求

5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：本工程须限额设计，限额标准详见西政办【2019】11号文件。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或图审合格之前生效的技术规范属于设计人应尽义务，因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用的，不另计算；导致设计周期延长的，由发包人承担。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：依据《建筑法》、国务院、浙江省有关《勘察设计管理条例》等有关法律法规按发包人提供的招标文件及设计任务书、设计资料及国家和项目所在地现行法律法规、规范、标准、规程、技术条例或其他经相关政府部门认可的专业规范进行和完成设计工作，并提交符合设计任务书和国家及项目所在地有关规定要求及深度，能够获得政府相关部门批准的设计文件和设计成果，并对其成果负责。所有的材料设备的技术参数型号、规格都需详细的表达，满足发包人编制工程量清单需要。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：50年。

#### 6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：按发包人要求。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：法律规定和一般工程设计实践惯例应包括的内容。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人应在收到修订的工程设计进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.3工程设计进度延误

6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：

设计人应在发生进度延误的情形后  7  天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 15 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在  7  天内进行审查并书面答复。

6.5提前交付工程设计文件

6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：无。

7．工程设计文件交付

##### 7.1工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：光盘，采用CAD2014的DWG格式文件和PDF格式文件，图审合格后提交DWF格式文件。

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过15天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在7天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：委托第三方图审机构进行审查，具体时间安排发包人另行通知。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：    /     。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后/。

#### 10. 合同价款与支付

10.2合同价格形式

本次中标价即为合同价，为总价合同。本工程合同价计费基数为7200万元，当批复后的概算建安费在暂估设计计费额±10%以内的，设计费不作调整；当批复后的概算建安费超过暂估设计计费额±10%及以上的，设计费按《工程勘察设计收费标准》（2002修订），其中专业调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：1.0，附加调整系数：1.0，计算得出的设计费总额下浮20%后乘以投标优惠率（投标报价/最高限价）进行调整，结算金额超过中标价以中标价为准。

（按照《工程勘察设计收费标准》（2002修订）规定，住宅小区（组团）工程方案设计占设计阶段25%，初步设计占设计阶段30%，施工图设计占设计阶段45%。）

合同价包括本次招标设计内容的全部费用，若因发包人、规划等原因而引起的设计调整，设计方需无条件配合，设计费用不作调整。在方案、初设阶段进行调整时（可能进行多轮调整）所产生的制作效果图、模型、文本等费用均包含在本次招标设计费用中；因方案、初设等阶段需要举行专家论证会时，所产生的会务费、专家费等均包含在本次招标设计费用中。设计变更涉及建设标准发生变化的内容，需经发包人审核同意后方可实施。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

预付款的比例合同价的10%  。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：合同签订后，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期  3  天前支付。

10.4 设计费的支付

10.4.1 本合同生效后，发包人向设计人支付合同价的10%作为预付款，设计合同履行完毕后，预付款抵作设计费。

10.4.2 设计人完成初步设计，并获得职能部门初步设计批复后，发包人向设计人支付调整后合同价的60%。

10.4.3 发包人取得施工许可证后，发包人向设计人支付调整后合同价的20％。

10.4.4 工程竣工备案后, 设计费一次性结清。

10.4.5上述付款节点前，设计人须提供等额的符合税务机关需求的增值税专用发票。设计人不提供的，发包人有权不支付设计费并不承担相应违约责任。

10.5履约担保

10.5.1承包人是否提供履约担保：是。

10.5.2 承包人提供履约担保的形式、金额及期限：承包人在本合同签订后 10 日内提交合同总价2%的履约保证金，履约保证金担保形式同投标担保，履约担保期限自提交之日起至项目竣工期+90日历天，若工程延期承包人应及时办理保函延期手续。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后3天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 7 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 7 天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人需（需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

#### 13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于合同无关的其它事项。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人同意发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的将文件提供给与本工程建设相关的第三方单位无偿使用。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人承担。

#### 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：在合同履行期间，非设计人原因而发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不返还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的30%支付；超过一半时，最高按该阶段设计费的60%支付  。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费（设计费支付应满足发包人的内部管理要求，在发包人内部管理流程审批完毕后支付），发包人在合理的催告期内（7天）仍未向设计人支付，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应把发包人已支付的预付款、已支付的定金金额双倍返还给发包人，并没收设计人的履约保证金。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：由于设计人自身原因，延误了工程设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二，违约金由发包人在应付设计费中扣减。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：不限定。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：由于设计文件不合格或疏漏造成施工图变更，单项变更为一般变更时，每发生一次设计人需支付违约金1万元；单项变更为较大变更时，每发生一次设计人需支付违约金3万元；单项变更为重大变更时，每发生一次设计人需支付违约金10万元。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任： 方案设计中，设计人对各项技术经济指标，特别是各项技术指标的计算必须认真负责，每发现一项错误设计人需支付违约金2万元。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：视作设计人违约，处分包项目金额1%的罚款，并没收设计人的履约保证金。

14.2.6 设计人逾期交付方案及初步设计意见修改文本的违约金：每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二，违约金发包人在应付设计费中扣减。

14.2.7 设计人在方案以及初步设计修改文本意见回签及施工图审中不配合或配合不力的违约责任：如设计人出现不配合的情形，每出现一次，发包人有权直接从设计费扣除1万元违约金；如出现配合不力的情形，每出现一次，发包人视情节严重有权从设计费扣除2000~5000元违约金。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

16.合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，方案文本、初步设计文本修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以单方无条件解除合同，且不承担任何责任。

（3）暂停设计期限已连续超过 90  天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 15 天内。

#### 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：。

选定争议评审员的期限：。

评审所发生的费用承担方式：。

其他事项的约定：。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地人民法院起诉。

#### 18. 其他

18.1设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

18.2承担方案设计及其后续设计服务的设计人，若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。

18.3发包人认为有必要分标段进行后期招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足发包人的招标需要。

18.4设计负责人应协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计，如未及时完成相关设计配合工作，发包人有权按照5000元/次进行处罚。相关讨论会设计代表必须到场，如果不到场一次罚款5000元，罚款金额在当期设计费支付时扣除。

18.5在合同约定的设计工作范围内，设计人在接到发包人通知后必须及时按发包人要求到场，因故不能到场，应提前以书面形式向发包人请假，并在获得批准后方可缺席，否则，无故未到场的按5000元/次进行处罚，累计超过5次，发包人有权解除合同，并按设计人员完成工程量的10%进行处罚。设计人方案文本报送相关职能部门审批超3次以上的，发包人有权解除合同。

18.6在本合同履行过程中，设计人不得随意更换设计人员，如因特殊原因需变更设计人员，不得低于原设计人员资质，并提前征得发包人同意，更换过程不得影响项目的质量与进度。如有违约，发包人有权按合同处罚10000/人。如发包人要求更改设计人员的，设计人须无条件同意。如因人员变更程序滞后或漏缺对项目的质量与进度造成影响的，由此发生的一切费用由设计人承担。

18.7设计人出现违约行为时，发包人通知设计人后可从履约保证金中予以直接扣除，设计人需在发包人扣款后5个工作日内补足履约保证金数额。

18.9  设计人应积极协助发包人向当地政府和有关主管部门进行解释或传达设计意图，配合发包人完成向政府有关部门报批手续。设计人应对所提供的设计文件负责，按照政府相关主管部门的审批要求对设计进行修改，直至政府相关主管部门同意。

18.11 拟派投入本项目的设计人员需跟进项目建设需要及发包人要求及时提供现场服务，协助发包人完成各阶段设计任务。

18.12 对由于设计人过失造成后期预算超过原批复概算的，根据违约责任处罚设计合同10%费用，超出的投资不作为计取设计费的基数。对过失情节严重的，提交至相关资质管理部门依法给予处罚并公告。

附件：

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5:设计进度表

附件6:设计费明细及支付方式

附件7:设计变更计费依据和方法

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

具体详见招标文件、设计任务书内的描述

附件2：

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项报告和审批文件等计划批文 | 各1 | 即时 |  |
| 2 | 发包人要求即设计任务书（含对建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图等专业的具体要求） | 1 | 即时 |  |
| 3 | 建筑红线图，建筑钉桩图 规划批准的勘测红线 | 各1 |  |  |
| 4 | 当地规划部门的规划意见书 | 1 | 即时 |  |
| 5 | 工程勘察报告 | 2 | 提供邻近项目勘察报告； 初步设计开始3天前提供详细勘察报告 |  |
| 6 | 各阶段主管部门的审批意见 | 1 | 下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见 |  |
| 7 | 方案设计确认单（含初设开工令） | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 8 | 工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图 | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 9 | 地形图、周边市政道路管线图 | 1 | 即时 |  |
| 10 | 自然地面高程测绘 | 1 | 即时 |  |
| 11 | 市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等） | 1 | 方案设计开始3天前 |  |
| 12 | 其它设计资料 | 1 | 各设计阶段设计开始3天前 |  |
| 13 |  |  |  |  |

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）

附件3：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 暂估25及以上最终稿方案及扩初文本交付发包人不少于5份； 其余中间过程满足职能部门的报建报批汇报等要求 | 合同签订后20日历天内 | 提供设计电子文件，报批阶段一些阶段性图纸不算在总份数内。 |
| 2 | 初步设计文件 | 暂估25及以上最终稿方案及扩初文本交付发包人不少于5份； 其余中间过程满足职能部门的报建报批汇报等要求 | 根据项目需要分期分批实施，首期初步（深化）设计文件编制时间为20日历天，其余进度满足招标人进度要求 |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间包括法定的节假日。

3.交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供。

5. 在方案、扩初阶段进行调整时（可能进行多轮调整）所产生的制作效果图、模型（如有）、文本等费用均包含在本次招标设计费用中。

附件4：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格或职称 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副负责人 |  |  |  |  |
| 建筑专业负责人 |  |  |  |  |
| 结构专业负责人 |  |  |  |  |
| 给水排水专业负责人 |  |  |  |  |
| 电气专业负责人 |  |  |  |  |
| 暖通专业负责人 |  |  |  |  |
| 岩土专业负责人 |  |  |  |  |
| 装修设计专业负责人 |  |  |  |  |
| 景观设计专业负责人 |  |  |  |  |
| 造价负责人 |  |  |  |  |

附件5：

设计进度表

初始进度计划如下

设计进度计划：设计服务期限：40日历天。

| 阶段 | 事项 | 时间（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始沟通 | 设计输入文件澄清、交流 设计人员组织机构、执业资格及通讯联系方式 制定详细设计进度计划 | 1 |  |
| 发包人评审 | 针对方案反馈意见 | 2 |  |
| 方案确定 | 调整修改，以文本、电子文档格式交付业主方 | 5 |  |
| 发包人评审 | 针对方案申报前审核 | 5 |  |
| 方案批准 | 上报城建例会、获得批准文件 | 5 | 暂定时间 |
| 方案设计 | 方案批复后 自接到业主方指令起开始设计至完成；以电子文档格式交付业主方 总规与单体方案同时进行，单体进度中立面完成时间不能受总规的调整而改变。 同步启动专项设计（精装饰、智能化、幕墙、景观以及综合管线等） | 20 |  |
| 发包人评审 | 针对方案申报前审核； | 5 | 暂定时间 |
| 方案报批 | 依据审核意见设计调整修改后(设计方调整修改时间≤3天)，以电子文档格式交付业主方 | 5 | 暂定时间 |
| 初步设计 | 方案批复后，不含设计概算批复 自接到业主方指令起开始设计至完成；以电子文档格式交付业主方 | 20 |  |
| 发包人评审 | 针对扩初申报前审核； | 2 | 暂定时间 |
| 扩初报批 | 依据审核意见调整修改后(设计方调整修改时间≤3天)，以电子文档格式交付业主方 | 15 | 暂定时间 |
| 设计交付 | 交付发包人设计文件，发包人发起后期招标 |  |  |
| 后期服务与技术修改阶段 |  |  |  |

中标人在收到中标通知书后，在初始阶段，设计人就设计输入文件或条件、进度计划等进行澄清或细化，与发包人举行首次会议再次修整确定进度计划。

具体详见设计进度计划图

附件6：

设计费明细及支付方式

- 设计费总额：

本工程的设计费为投标报价，设计费为人民币            整（¥      元）。合同价包括本次招标设计内容的全部费用以及风险费用，若因发包人、规划等原因而引起的设计调整，设计方需无条件配合，设计费用不做调整。

在方案阶段进行调整时（可能进行多轮调整）所产生的制作效果图、模型、文本等费用均包含在本次招标设计费用中；因方案设计等阶段需要举行专家论证会时，所产生的会务费、专家费等均

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：XXXXXX

2.工程设计其他服务费用：XXXXXX

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：XXXXXX

4.其他:XXXXXXX

三、设计费明细计算表：

XXXXXXX

设计费明细：详见《第七章  投标文件格式》之《一、投标文件商务标格式》

《投 标 函》及《投标函附录》《附件一：投标函报价计算》

- 设计费支付方式

设计费支付方式

| 付费次序 | 支付比例 | 付费时间（每阶段支付标准为设计内容修改完毕且经相关部门审批通过为准） |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 支付签约合同价的10% | 合同签署后 |
| 第二次付费 | 支付调整后设计合同价的60% | 获得扩初批复文件 |
| 第三次付费 | 支付调整后设计合同价的20% | 发包人取得施工许可证后。 |
| 第四次付费 | 设计费一次性结清 | 工程竣工备案后 |

附件7 ：

设计变更计费依据和方法

二、比选文件格式：

（项目名称）          比选

比选编号：

# 比

选

申

请

书

比选申请人：（单位盖单）

法定代表人：（盖章或签字）

年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：      年龄：      职务：

系                                 的法定代表人。为委托项目，签署投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：               （盖公章）

日期：        年       月       日

授 权 委 托 书

__________________________：

我以______________________（公司名称）法定代表人的身份授权________（姓名）、身份证号___________________，为我单位的全权代表，以我单位的名义签署________________________的投标书及其它文件，参加开标、澄清、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予承认。

投标单位（章）：

法定代表（签字或盖章）：

电话：

年     月     日

比  选  申  请  书

致：   （招  标  人  名  称）

1、我方已全面阅读和研究贵方的比选编号为      的                项目比选公告，已充分理解并掌握了本工程比选的全部有关情况。我方为      级资质，符合比选公告要求，同意接受比选公告的全部内容和条件，并按此确定本工程比选的全部内容，以本比选申请书向你方发包的全部内容进行比选申请。我公司仔细研究了比选文件和本项目的基本情况，根据比选公告及本公司的实际情况，本公司报价为人民币（大写）           元（RMB：¥            元）。本项目负责人是        。

2、我方将严格按照有关建设工程法律法规及比选公告的相关规定参加比选，并理解贵方不一定接受最低价的比选申请，对中选结果也没有解释义务。

3、如由我方中选，在接到你方发出的中标通知书后在规定的时间内，按中选通知书、比选公告和本比选申请书的约定和合同样本与你方签定合同，并递交比选申请书中规定金额的履约保证金或银行保函，履行规定的一切责任和义务。

4、我方承认该比选申请书格式为比选申请书的组成部分。

5、本比选申请书自递交你方之日起_______天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中选将成为合同文件组成部分。

比选申请单位（章）：         法定代表或授权代表（签字或盖章）：

联系人：                    联系地址：

电话：                      邮编：

开户银行：                  帐号：

年     月    日

投 标 总 价

招  标  人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                          （单位盖章）

法定代表人：                                        （签字或盖章）

时 间：     年     月     日

3. 投标单位企业资质、项目负责人资格等相关企业及人员证书复印件（格式自拟）

4.招标人要求比选人提交的其它资料。

附件：（此页无需放入比选申请书）

西湖区小额建设工程招投标

基准价确定办法

1、最低价法：以所有有效投标报价的最低价作为比选基准价。

2、算术平均价法：以所有有效投标报价的算术平均值作为比选基准价

3、“K”值法：比选基准价=招标控制价*K，其中市政、园林绿化项目在原有取值范围乘以0.9。

K1=85%,K2=85.5%,K3=86%，K4=86.5%,K5=87%,K6=

87.5%，K7=88%,K8=88.5%,K9=89%,K10=89.5%,K11=90%,K12

=91.5%,K13=92%,K14=92.5%,K15=93%,K16=93.5%,K17=94%,K18=94.5%,K19=95%。

开标前随机抽取一个K值进入比选基准价计算。

# Text boxes

制定