比选编号：2023152061

比选公告

一、工程概况：

1、建设单位名称：杭州市西湖区综合行政执法局

2、工程名称：2023年度西湖区数字城管“四个损坏”代整治工程

3、项目内容：2023年度西湖区数字城管“四个损坏”代整治工程

4、项目规模及工程类别：杭州市西湖区范围内数字城管显示的整治内容。本项目特点：1）整治的对象种类繁多；2）工作场所不固定；3）工程量不固定等。

5、项目资金来源：财政100%

6、工期要求：365日历天

7、计价方式：按实计算（最终以实际工程量作为结算依据，超过合同价以合同价结算）。

8、本工程最高限价为3700000元，高于最高限价为无效的比选申请。

9、履约保证金：在签订本合同后3日内，中标单位需以银行转帐支票、汇票等形式交纳履约保证金人民币伍万元（小写50000元），合同履行结算后无息退还，若中标单位发生违约行为，招标单位有权不退还履约保证金。

二、比选报名的资格条件：

1、市政公用施工总承包叁级及以上

2、在杭州西湖城市建设投资集团有限公司的政府投资建设小额工程名录库中（市政施工类）

3、业绩：近三年（自2020年1月1日）具有数字城管“四个破损（损坏）”代整治工程的业绩。时间以合同签订时间为准，提供年度合同。

三、比选申请书

比选申请书由比选书部分、商务报价表、资格审查材料三部分文件组成，

（一）比选书部分主要包括下列内容:

1.法定代表人资格证明书

2.随机抽取授权委托书

3.比选申请书

4.承诺书

（二）商务报价表

1、总价表

2、其他根据比选文件提供的表格进行报价。

# （三）资格审查材料

# 1. 投标单位企业营业执照、资质证书复印件

2.近三年（自2020年1月1日）具有数字城管“四个破损（损坏）”代整治工程的业绩

# （三）比选申请书的密封和标记

比选申请人应将上述资料按序装订成册，制作一份正本一份副本，密封在封袋内，封袋上应标明：

(1)招标人名称；

(2)比选编号和工程名称；

(3)比选人的名称与地址。

如果比选申请书没有按规定加写标记和密封,招标人将拒收或者告知比选人，招标人将不承担比选申请书错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的比选申请书将予以拒绝，并退还给比选申请人。

# 四、开选及随机抽取

# （一）比选申请书递交地点及截止日期：

收件单位：杭州市西湖区综合行政执法局

地址：

时间：2023年  月  日  时  分

# （二）开选会：

本招标工程招标人将于 2023 年 1 月 13 日 10 时 30 分，在文三西路9号3楼会议室举行开标会议，并邀请所有比选申请人代表参加开选会议。

参加开选会议的比选申请人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开选会议的随机抽取授权委托书，以证明其身份。

# （三）下列情形之一的，招标人不予受理：

1.逾期送达的或未送达指定地点的；

2.未按比选文件要求密封的；

# （四）资格审查

申请书递交截止后，由招标人当场开标，公开参与比选单位的资格等相关情况。未通过资格审查的，该比选申请无效，不参加抽取。

# （五）随机抽取

招标人在资格审查合格的比选单位中按照公开随机抽取的方式选定比选中标单位。

# 申请书递交截止后，按提交时间先后顺序进行编号。招标人根据比选单位的数量随机抽取摇号人。抽取单位编号的委托人进行第一次摇号，从三个方案中随机抽取确定投标基准价的方案（最低价法、算术平均价法和“K”值法三个方法）如摇到“K”值法，则再次进行“K”值摇号。最接近投标基准价的单位为中标单位，如价格相同，通过二次摇号确定中标单位。

# （六）中选人的确定

确定中标人须按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定执行。

- 联系方式：

招标人：杭州市西湖区综合行政执法局

地  址：杭州市西湖区文三西路9号

联系人：黄燕

电  话： 15869133557

2023年 01 月 05 日

合同文本

工程委托协议书

委托方：杭州市西湖区综合行政执法局          （以下简称甲方）

受托方：                                    （以下简称乙方）

根据杭州市城管委《关于消除“四个损坏”抓好道路长效管理的实施意见的通知》精神，要求及时消除道路人行道板和侧石损坏、花坛和绿化损坏、沿线城市家具损坏和临街建筑外立面损坏问题（即“四个”损坏）；进一步加强市区道路及附属设施的长效管理，提高数字城管问题的及时解决率。经双方协商同意，对辖区内涉及“四个损坏”问题，由甲方委托乙方进行“代整治”处理，具体协议内容如下：

一、项目名称：西湖区“四个损坏”代整治工程。

二、实施目标：以数字城管发现为主要来源，解决西湖区范围内无主、疑难的相关城市管理问题，保证全区数字城管解决率和及时解决率均达到100%，实现“零时差处置，零超时，零两同”的工作目标；保证相关群众反映的相关诉求及时解决。

三、实施范围及内容：西湖主城区东片区，冯家河以东，主要包括翠苑、西溪、北山、灵隐街道。主城区西片区，冯家河以西，主要包括古荡、文新、蒋村、留下街道、三墩镇。西湖区之江地区南区片，之江路（含）以南至杭新路（含）以东延伸段，主要包括之江、转塘地区部分、双浦地区。西湖区之江地区北区片，之江路（不含）以北至杭新路（不含）以西延伸段，主要包括之江、转塘地区部分、龙坞地区。纳入数字城管覆盖范围的所有道路、街巷上的“四个损坏”问题，以及甲方临时指派的内容。

四、合同期限：  壹年 ，2023年2月1日至2024年1月31日。

五、签约合同价：人民币（大写）：               （最终以实际工程量作为结算依据，超过合同价以合同价结算）。

六、工程承包方式：实行包工包料。

七、质量标准： 合 格 。

八、甲方的责任和义务：

1、审查乙方的维修计划和方案，维修报告；

2、督促乙方做好维修项目的施工质量管理；

3、督促乙方做好安全施工和文明施工；

4、工程整改完毕后，甲方负责落实长效管理和考核；
    5、审核乙方提交的工程资料，负责审计和资金申请工作，确保工程款按时支付；

6、建立好各类管理台帐，做到档案材料完整；

7、负责工程的综合协调，配合整改工作的顺利开展；

8、甲方确保第一时间将案卷相关信息告知乙方，相关信息中包含工程内容和要求完工时间；

9、如果乙方在处置过程中找不到具体地点，甲方有义务提供有关路线等相关信息。

10、协调其它事宜。

九、乙方的责任和义务：

1、工程质量要符合国家相关标准及通行安全要求。结合“四个损坏”代整治工作的特点，要求及时、快速、高质量的完成“四个损坏”代整工程项目。按照“第一时间处置问题、第一时间解决问题”的原则。做到以“不破、不缺、完好”为要求，以材质和颜色基本一致、接缝平整为维护质量要求。即：人行道板和侧石表面平整无缺；道路花坛表面平整无缺、绿化无黄土裸露、无缺株死株及严重病虫害；沿线城市家具设施完整无缺；临街建筑外立面设施完整无缺等；

2、在标段区域内，乙方都必须按甲方的要求保质保量完成工程项目，并服从甲方的指挥、调度、派遣。

3、乙方要做到文明施工，如因不文明施工、处置不到位等原因引起各类投诉，甲方有权要求乙方支付违约金：涉及到市级的“12345”，“12319”等投诉，乙方应按2000元/次支付违约金；涉及到区级的“12345”等投诉，乙方应按1000元/次支付违约金；若出现媒体曝光，乙方应按5000元/次支付违约金；若出现数字城管案卷未在甲方规定时间内及时办结的，甲方有权单方面解除合同，同时有权要求乙方支付违约金50000元；

4、如乙方处置后案卷经数字平台核查未通过，第一次核查未通过，则乙方应向甲方支付违约金500元；第二次出现核查未通过，则乙方应向甲方支付违约金1000元；第三次核查未通过，则甲方有权单方面解除本合同，同时有权要求乙方支付违约金50000元；

5、如因乙方处置不到位造成延期或缓办的，第一次乙方应向甲方支付违约金300元，第二次乙方应向甲方支付违约金500元，第三次甲方有权单方面解除本合同，同时有权要求乙方支付违约金50000元；

6、乙方在处置过程中要确保施工安全，如发生安全类事件，其责任全部由乙方负责，如甲方在安全事件处置中先行垫付资金的，垫付的金额由甲方直接从履约保证金中扣出；

7、涉及工程量在1000元以上的“四个损坏”代整治工程，乙方需填写《西湖区“代整治”工程登记表》，通知监理单位现场进行查看，并上报区城管局备案，否则不计入审计范围；

8、关于工程变更，原则上不得随意变更，尤其是工程量变更，必须事先告之监理方，开具工程联系单，并由甲方和监理方确认签字后方可施工。如乙方擅自主张随意变更工程量，则产生的费用由乙方自行承担；

9、在质保期内，涉及群众来信来访及市、区长专线电话反映属于保修范围内的问题，由乙方处置。如乙方拖延不整改的，由甲方委托其它施工单位整改，相关费用在乙方履约保证金中直接扣除；

10、因本工程不支付乙方进度款，审计后统一支付，所以乙方要确保一定的资金周转。若乙方有拖欠农民工工资，造成上访或不良后果的，由乙方负全责善后。如遇支付工程款的，则甲方有权延期至相关上访事宜处置完毕后支付工程款，并可在完成当期结算后单方面解除合同，同时有权要求乙方支付违约金50000元。

11、各监理单位每月对乙方跟踪监理情况，作为审计工程量核（增）减依据；乙方要如实填报工程量，甲方若发现乙方填报的工程量与实际明显不符的，乙方应按1000元/次—2000元/次支付违约金；若乙方出现故意制造问题、虚假处置问题、伪造工程量、3次以上虚报工程量情况的，一经查实，甲方有权单方面解除合同，同时有权要求乙方支付违约金50000元。

12、定期根据实际整改的工程量编制决算，由甲方确认后报送审计单位进行审计；

13、审计过程中，若乙方工程资料提供不全的，审计公司视情况不给价或按最低价进行审计。尤其是绿化类问题或案卷描述不清的，凡是原始资料提供不规范、不详细，造成审计价格低或不给价，由乙方自行负责。甲方一概不给予确认。

14、在每一次工程结算后7日内，乙方如有违约被扣除违约金，必须补交履约保证金不足部分。否则甲方有权直接从应向乙方支付的工程款中扣除不足部分保证金。

15、如乙方在合同期限内，不具备履行本合同项义务与责任的相关资质，则甲方有权单方面解除本合同，同时有权要求乙方支付违约金50000元。

十、工程造价及支付方式：

1、工程款按现场认定的实际工程量每季结算、审计一次。

2、乙方应及时向甲方提交杭州市数字化城市管理问题信息表（案卷）、工程预结算书、施工合同、施工照片等工程材料以便甲方提交审计。审计完成后，甲、乙双方签字确认，将报送财政统一支付。

十一、工程结算

1、本工程为政府性投资项目，甲方根据国家造价管理的有关规定以及审计部门审定的工程结算，与乙方办理最终的价款结算手续。

2、结算口径：本工程结算编制以现行《浙江省市政工程预算定额》、《浙江省市政工程养护预算定额》、《浙江省建筑工程预算定额》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》为依据，主要材料的信息价参照施工当期杭州市信息价的平均值，无信息价材料按市场价进入，无定额可套项目按市场价进行人材机组价进入。

3、乙方应于付款前向甲方开具相应金额的发票，否则财政有权延期付款。

4、乙方承诺放弃因甲方内部请款流程等原因造成的支付合同价款时间与合同约定的支付时间不匹配而向发包人追究相关违约责任的权利。

十二、要求与标准

1、乙方应确保维修工程规范、服务达标；

2、乙方应确保维修工程质量合格；

3、乙方应做好工程现场的记录，需拍摄施工前现场全景、细节照片各一张，施工后在同一视角、同一位置拍摄全景、细节照片各一张作为对照，并制作、保存相关电子文档、书面文档等代整治资料；

4、乙方必须有硬件配套设施保障。在作业区域内有办公场地，且有电脑、打印机等硬件设施，并配相关人员联系数字城管问题、整理有关台帐，以备检查和审计等需要；

5、乙方应急处置的问题不得延期和缓办；

6、乙方应提供具体负责人和工作人员名单及联络方式，相关人员的手机必须做到24小时开机，随时与甲方保持联系，并保证处置人员随叫随到，服从甲方的安排与派谴；

7、乙方需做好“备货制”，承担一切应急处置所需的材料及设备供应；

8、乙方所做的市政、绿化等工程需符合市政和绿化行业相关标准，以及数字城管处置标准；乙方整改过的市政、绿化问题有二个月的质保期，二个月内若因质量问题发生损坏，由乙方自行整改，相关费用不计入审计范围；

9、涉及立面类问题维修，乙方进场施工前做好与街道、社区、物管的各项对接工作，完成各项协议签订（若涉及雨蓬安装与居户签订，外立面共用部分整治与社区或物管签订），方可进场；施工完成后及时组织项目验收，办理移交手续，移交给社区、业委会或物业单位管理；

10、在施工过程中，甲方和监理单位（人）提出的施工整改要求，乙方必须落实整改；

11、乙方若产生工程联系单费用的，经甲方确认后按现行定额及相关计价文件规定进行结算，结算时工程量按实计量，材料价格按施工当期信息价计取，无信息价的材料按市场价格计取；

12、灾害性气候来临时，乙方要安排好值班人员，并服从甲方的统一调度。

13、乙方应当于整改事项完成后7日内将照片、案卷材料等提交给甲方审核确认，甲方经审核属实后，盖章确认。乙方应于双方季度结算时将甲方盖章确认的相关工程材料提交甲方作为审计的依据之一。未经甲方盖章确认的工程材料不作为审计依据，不计入审计范围，由此产生的责任与费用由乙方自行承担。

14、任何乙方违反本协议的约定即视为违约，违约方除应承担违约损害赔偿外，还应承担守约方为实现权利而支出的合理费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师代理费、执行费、差旅费等。

十三、通知及送达

1、双方的收件地址为文末载明的地址。任何一方发出的通知，其通知日期以通知发出日为准，且符合下列情形之一均视为已送达：（1）该通知已递交对方的；（2）该通知以邮寄或快递方式发出后3天的；（3）以传真、电传或其它类似方法通知后对方以适当的形式确认的。2、如因任何一方约定收件地址变更后对方以适当的形式确认的，导致另一方发出的通知无法按时送达，或者在收件地址未更变的情况下，书面通知被被以任何原因退回的，视为已送达，相应责任由未及时通知约定联系方式变更的责任方承担。

十四、履约担保

乙方在签订本合同后3日内，需以银行转帐支票、汇票等形式交纳履约保证金50000元，合同履行结算后无息退还，若乙方发生违约行为，甲方有权不退还履约保证金。本合同中所有的违约金、垫付资金等，甲方均有权从履约保证金中扣出，乙方应在每一次工程结算时补足保证金金额，否则甲方有权直接从应向乙方支付的工程款中扣除不足部分保证金。

乙方逾期未支付履约保证金的，则甲方有权单方面解除本合同，同时有权要求乙方支付违约金50000元。

十五、争议的解决：双方约定，在履行协议过程中产生争议时：

（1）双方友好协商解决；

（2）请 上级主管部门 调解；

（3）向杭州市西湖区人民法院提起诉讼。

十六、协议一式捌份，具有同等法律效力，甲方执陆份，乙方执贰份，经双方盖章签字后生效；

十七、其它：本协议未尽事宜，双方另行协商。

甲    方：（盖章）

地址：杭州市西湖区文三西路9号

法定代表人或委托代理人：

时间：2023年2月 日

乙    方：（盖章）

地址：

法定代表人或委托代理人：

时间：2023年2月 日

（项目名称）     比选

# 比

选

申

请

书

比选申请人：（单位盖单）

法定代表人：（盖章或签字）

年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系                          的法定代表人。为项目签署比选申请书，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

比选申请人：           （盖公章）

日期：         年       月           日

随机抽取授权委托书

本授权委托书声明：

我    （姓名）  系   （比选申请人名称）  的法定代表人，现授权委托（姓名）(身份证号：         )以本公司的名义参加  （项目名称）  的比选活动。以我单位的名义签署比选申请书及其他文件，参加随机抽取活动、澄清、商签合同以及处理与之有关的其他事务，我及我公司均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

比选申请人：                                         （盖公章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

授权委托日期：          年        月         日

比  选  申  请  书

致：   （招  标  人  名  称）

1、我方已全面阅读和研究贵方的比选编号为      的                比选公告，已充分理解并掌握了本工程比选的全部有关情况。符合比选公告要求，同意接受比选公告的全部内容和条件，并按此确定本工程比选的全部内容，以本比选申请书向你方发包的全部内容进行比选申请。我公司仔细研究了比选文件和本项目的基本情况，根据比选公告及本公司的实际情况，本公司报价为人民币（大写）           元（RMB：¥            元）。本项目项目经理是        。

2、我方将严格按照有关建设工程法律法规及比选公告的相关规定参加比选，并理解贵方不一定接受最低价的比选申请，对中选结果也没有解释义务。

3、如由我方中选，在接到你方发出的中标通知书后在规定的时间内，按中选通知书、比选公告和本比选申请书的约定和合同样本与你方签定合同，并递交比选申请书中规定金额的履约保证金或银行保函，履行规定的一切责任和义务。

4、我方承认该比选申请书格式为比选申请书的组成部分。

5、本比选申请书自递交你方之日起_90_天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中选将成为合同文件组成部分。

比选申请单位（章）：         法定代表或授权代表（签字或盖章）：

联系人：                    联系地址：

电话：                      邮编：

开户银行：                  账号：

年     月    日

承 诺 书

致：   （招  标  人  名  称）

若我单位中标，我方承诺：1、完全响应在数字城管遣派截止时间前完成派遣的所有工作内容；2、特殊时期按甲方要求的时间节点完成派遣工作；3、工作场所附近有材料物资存放点。

比选申请人：                                         （盖公章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

授权委托日期：          年        月         日

投 标 总 价

招  标  人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                          （单位盖章）

法定代表人：                                        （签字或盖章）

编 制 时 间：     年     月     日

招标人要求提供的其他资料

无

业  绩

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同签订时间 | 项目所在地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：时间以合同签订时间为准，提供年度合同复印件。

比选申请人：                                         （盖公章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

授权委托日期：          年        月         日

附件1：

西湖区小额建设工程招投标

基准价确定办法

1、最低价法：以所有有效投标报价的最低价作为比选基准价。

2、算术平均价法：以所有有效投标报价的算术平均值作为比选基准价

3、“K”值法：比选基准价=招标控制价*K，其中市政、园林绿化项目在原有取值范围乘以0.9。

K1=85%,K2=85.5%,K3=86%，K4=86.5%,K5=87%,K6=87.5%，K7=88%,K8=88.5%,K9=89%,K10=89.5%,K11=90%,K12=91.5%,K13=92%,K14=92.5%,K15=93%,K16=93.5%,K17=94%,K18=94.5%,K19=95%

开标前随机抽取一个K值进入比选基准价计算。