比选编号：

比选公告

一、工程概况：

1、建设单位名称：杭州西湖城市建设投资集团有限公司

2、工程名称：浙江（云谷）人才客厅 新建建筑群建设工程地勘比选公告

3、项目内容：红线范围内地质勘探后出具地勘报告

4、项目规模及工程类别：建筑面积88091平方米，其中地下26385平方米，建筑层数：地上3层、地下2层，埋深9米，建筑高度：15米。

5、项目资金来源：自筹100%

6、工期要求：30日历天

7、计价方式：总价包干

8、本工程最高限价为969948元，高于最高限价为无效的比选申请。

二、比选报名的资格条件：

企业资质：具备承接本项目能力（曾具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质或岩土工程勘察专业类乙级及以上资质）。

项目经理：具备国家注册土木工程师（岩土）资格

三、比选申请书

比选申请书由比选书部分、商务报价表、资格审查材料三部分文件组成，

（一）比选书部分主要包括下列内容:

1.法定代表人资格证明书

2.随机抽取授权委托书

3.比选申请书

（二）商务报价表

1、总价表

2、其他根据比选文件提供的表格进行报价。

# （三）资格审查材料

1. 拟派项目管理班子配备情况表

2. 投标单位企业营业执照、最近一年内完成过的合格地质勘探报告或曾获得的资质证书、项目经理资格证书复印件

3.招标人要求比选人提交的其它资料。

# （三）比选申请书的密封和标记

比选申请人应将上述资料按序装订成册，制作一份正本一份副本，密封在封袋内，封袋上应标明：

(1)招标人名称；

(2)比选编号和工程名称；

(3)比选人的名称与地址。

如果比选申请书没有按规定加写标记和密封,招标人将拒收或者告知比选人招标人将不承担比选申请书错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的比选申请书将予以拒绝，并退还给比选申请人。

# 四、开选及随机抽取

# （一）比选申请书递交地点及截止日期：

收件单位：杭州西湖城市建设投资集团有限公司

地址：杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心A座10楼党员活动室

时间：2021年11月26日10时30分

# （二）开选会：

本招标工程招标人将于2021年 11 月26 日 10 时 30  分，在杭州西湖城市建设投资集团有限公司（杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心A座10楼党员活动室）举行开标会议，并邀请所有比选申请人代表参加开选会议。

参加开选会议的比选申请人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开选会议的随机抽取授权委托书，以证明其身份。

# （三）下列情形之一的，招标人不予受理：

1.逾期送达的或未送达指定地点的；

2.未按比选文件要求密封的；

# （四）资格审查

申请书递交截止后，由招标人当场开标，公开参与比选单位的资格等相关情况。未通过资格审查的，该比选申请无效，不参加抽取。

# （五）随机抽取

招标人在资格审查合格的比选单位中按照公开随机抽取的方式选定比选中标单位。

# 申请书递交截止后，按提交时间先后顺序进行编号。招标人根据比选单位的数量随机抽取摇号人。抽取单位编号的委托人进行第一次摇号，从三个方案中随机抽取确定投标基准价的方案（最低价法、算术平均价法和“K”值法三个方法）如摇到“K”值法，则再次进行“K”值摇号。最接近投标基准价的单位为中标单位，如价格相同，再次摇号确定中标单位。

# （六）中选人的确定

# 确定中标人须按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《关于进一步加强政府投资小额建设工程招标投标管理工作的通知》（西建〔2021〕68号）等文件有关规定执行。

- 联系方式：

招标人：杭州西湖城市建设投资集团有限公司

地  址：杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心A座10楼

联系人：赵建文

电  话：18158106098

招标代理公司：中纬工程管理咨询有限公司

地址：杭州市上城区龙舌路46号大名空间商务大楼21楼

联系人：夏超

电  话：13588479728

2021年月 日

建 设 工 程 勘 察 合 同

[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）

工程测量、工程物探]

工 程 名 称: 浙江（云谷）人才客厅新建建筑群建设工程地勘

工 程 地 点：         杭州市西湖区

勘察证书等级:

发 包 人: 杭州西湖城市建设投资集团有限公司

勘 察 人:

签订日期:

中 华 人 民 共 和 国 建 设 部

监制

国 家 工 商 行 政 管 理 局

发包人:  杭州西湖城市建设投资集团有限公司

勘察人:

发包人委托勘察人承担:                                    。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 浙江（云谷）人才客厅新建建筑群建设工程地勘 项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

第一条 工程概况

1.1工程名称: 浙江（云谷）人才客厅新建建筑群建设工程地勘

1.2工程建设地点:

1.3工程规模、特征:                                  。

1.4工程勘察、测量任务委托文号、日期:

1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:

1、 符合《岩土工程勘察规范》、满足设计要求；

2、查明建筑物范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；

3、查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；

4、查明埋藏的河道、暗塘、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；

5、查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度；

6、判定水和土对建筑材料的腐蚀性。

1.6承接方式:

1.7工作勘察量：                                      。

第二条  发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

2.2 提供工程勘察测量任务委托书、技术要求、和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3 提供勘察测量工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4 提供勘察测量工作范围地下已有埋藏物的资料,(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条  勘察人按时向发包人提交符合要求的全部勘察测量成果资料并对其质量负责。

3.1 勘察人负责按时向发包人提交符合要求的全部勘察测量成果资料 一式  五  份，并提交相关电子资料。

第四条  开工及提交成果资料的时间和收费标准及付费方式。

4.1开工及提交勘察测量成果资料的时间。

4.1.1本工程的勘察工作定于      年     月     日开工，开工一周内发包人提供了所有勘探点都具备施工机械就位的条件

后，勘察人30天内向发包人提供能供设计使用的符合要求的全部勘察成果资料。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、雨天等不可抗力影响以及发包人原因造成的停、窝工等）时，工期经发包人书面确认后可顺延。

4. 2 收费标准及付费方式。

4.2.1本工程勘察费            元（大写：             ）。

此费用已包含但不限于人工、机械、文印、交通、咨询、规费、税金等乙方履行合同项下全部工作的所有费用，甲方不再另行支付任何附加酬金。由于甲方原因导致工程量增加或减少，根据审定单价按实结算，工程量以监理及甲方书面确认的工程量为准。由于非甲方原因导致工程量增加，勘察费用总价不作调整，如工程量减少，则根据审定单价按实结算。

4.2.2 本项目不付预付款，在工程勘察完成、交付成果且完整的结算资料送审后30天内支付至合同价的85%；余款待结算审计审定后按照结算审定价结清。勘察人应当在发包人支付相应的款项之前按发包人的要求提供相应发票，否则发包人付款期限顺延。

4.2.3 发包人于收到合格的勘察测量成果报告经验收（审批）通过，并收到勘察人提供同等金额的税务发票经审核无误后30个工作日内向勘察人支付工程款。

4.2.4 勘察工程量按实结算，单价和优惠率按预算审定价格执行。工程结算审计单位由甲方根据规定委托，工程价款结算审计相关费用参照《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2009〕84号）的规定，采用基本费用和追加费用两部分组成，基本费用由甲方承担，追加费用由乙方承担。

第五条  发包人、勘察人责任。

5.1发包人责任

5.1.1 发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察测量任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2 在勘察测量工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失（且勘察人无过错）时,由发包人承担民事责任。

5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等) , 并承担其费用。

5.1.4 若勘察测量现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。

5.1.5 工程勘察测量前,若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,关承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6 勘察测量过程中因发包人原因导致的变更（需发包人书面确认），经办理正式变更手续后,发包人应按变更实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的工作人员提供必需的生产、生活条件, 并承担费用；如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费   /  元。

5.1.8 由于发包人原因造成停、窝工的,发包人应按实际工日顺延工期，勘察人应配合。

5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目。如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。

5.1.10本合同有关条款规定中发包人应负的其它责任。

5.2 勘察人责任

5.2.1 勘察人应按国家技术范围、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察测量,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察测量成果资料,并对其质量负责。

5.2.2 勘察人应当在收到甲方提供的相应资料后2天内核实发包人所提交的资料是否完备。勘察人未在前述期限内进行核实并要求补充资料的，视为发包人已于提供资料之日依约履行了提供所需全部资料的义务，因资料问题导致勘察工作延误、进行返工等的，责任及所需费用均由勘察人承担。

5.2.3由于勘察人提供的勘察测量成果资料质量不合格、数据不准确或无法通过验收（审批）的,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格，并应承担合同总价款10%的违约金并赔偿发包人损失；若勘察人无力补充完善,发包人有权单方解除本合同，需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用并赔偿发包人损失；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人应负赔偿责任和免收全部受损失部分的勘察费。

5.2.4在工程勘察前,提出勘察大纲或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料，5日内未提出异议，则视为材料完整、正确，后续不得以发包人提供的材料不全等原因提出索赔。

5.2.5勘察过程中,根据工程的岩石工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。

5.2.6本合同项下全部成果文件归属于发包人所有，勘察人应保护发包人的文件和资料图纸,未经发包人书面同意,勘察人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目.如发生上述情况,勘察人应负法律责任,发包人有权索赔。

5.2.7 勘察人应做好自身的安全防护措施，若因勘察人自身安全措施不力导致安全责任事故，由勘察人自行承担全部责任。

5.2.8  勘察人应在勘察过程中确保工作人员自身安全。若因勘察人自身原因造成的人身、财产损失及因勘察人原因造成的发包人及第三方损失，勘察人应承担相应责任，同时应承担发包人提供的全部资料的保密义务，未经发包人书面同意，不得以任何形式复制、泄露、转让给第三方。

5.2.9 勘察工作全部完成、勘察成果经发包人确认无误后，勘察人应及时报送完整的结算资料由发包人审核，并协助发包人办理结算手续。

5.2.10 勘察人的工作人员必要的生产、生活条件自理，并自行承担费用。

5.2.11  本合同有关条款规定中勘察人应负的其它责任。

第六条  违约责任。

6.1由于发包人原因造成停、窝工的,发包人应按实际工日顺延工期，勘察人应配合。

6.2发包人无正当理由未按合同规定时间(日期)拨付勘察测量费,每超过一日,应偿付未支付勘察测量费的千分之一逾期违约金。

6.3由于勘察人原因造成勘察测量成果资料质量不合格、数据不准确,不能满足技术要求或无法通过验收（审批）时,其返工勘察测量费用由勘察人承担。勘察人对勘察测量资料及文件出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充直至符合要求，并对此承担合同总价款10%的违约金责任并赔偿损失。若勘察人无法按时按约修改至符合要求，发包人有权单方解除并不支付相应款项。

6.4在合同履行期间,非因乙方原因，甲方要求终止或解除合同的,乙方未开始工作的,返还甲方已付的定金或预付款；乙方已开始工作的,甲方根据乙方已完成的实际工作量（按合同口径计算，均以甲方认定的为准）按不高于实际发生工作量的70%给予乙方相应费用，乙方承诺不再向甲方主张任何费用或经济赔偿。

6.5本合同签订后，勘察人不履行合同时，返还发包人已支付的全部款项并承担合同价款30%的违约金，同时赔偿发包人由此造成的全部损失。

6.6 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察测量成果资料,每超过一日,应减收勘察测量费总价款的百分之一。迟延交付超过10天的或其他严重违约情形的，乙方除应承担前述违约金外，需赔偿发包人全部损失。发包人有权单方解除本合同并不支付相应款项。

6.7 在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫、文明施工及其它有关的规章制度，承担甲方全部的资料及本合同项下全部成果文件的保密义务，否则乙方应承担1000元/次的违约金，违约金不足以弥补发包人的损失的，不足部分乙方应当补足。

6.8 乙方应严格遵守国家有关法律法规及地方勘察测量管理条例，执行有关勘察测量规范或技术标准，不违规勘察测量，不弄虚作假，不损害国家利益、社会公共利益和他人合法利益，保证勘察测量成果的完整、准确，对所完成的成果负责，并承担由此产生的法律责任。

第七条  本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第八条  其它约定事项: 无。

第九条  本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第 （二） 种方式解决:

(一)提交  杭州  仲裁委员会仲裁；

(二)依法向发包人所在地人民法院起诉。                                      第十条 本合同自发包人、勘察人签字并盖章后生效；按规定到

省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必

要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履

行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式 陆 份,发包人 叁 份,勘察人 叁 份。

发包人名称:(盖章)            勘察人:(盖章)

法定代表人:(签字)            法定代表人:(签字)

委托代理人:(签字)            委托代理人:(签字)

地址:                       地址：

邮政编码:                   邮政编码:

电话:                       电话:

开户银行:                   开户银行:

银行帐号: 	               银行帐号:

勘察测量报价清单

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 系数 | 合价(元) |
| 十 | 优惠率 | % |  |
| 十一 | 总计 |  |  |
| 注：1、表格不够可另起行； 2、报价表取费依据：国家《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）。 |

勘察人 （加盖公章）

年   月   日

（项目名称）     比选

# 比

选

申

请

书

比选申请人：（单位盖单）

法定代表人：（盖章或签字）

年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系                          的法定代表人。为项目签署比选申请书，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

比选申请人：           （盖公章）

日期：         年       月           日

随机抽取授权委托书

本授权委托书声明：

我    （姓名）  系   （比选申请人名称）  的法定代表人，现授权委托（姓名）(身份证号：         )以本公司的名义参加  （项目名称）  的比选活动。以我单位的名义签署比选申请书及其他文件，参加随机抽取活动、澄清、商签合同以及处理与之有关的其他事务，我及我公司均予以承认。

代理人人无转委托权，特此委托。

比选申请人：                                         （盖公章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

授权委托日期：          年        月         日

比  选  申  请  书

致：   （招  标  人  名  称）

1、我方已全面阅读和研究贵方的比选编号为      的                比选公告，已充分理解并掌握了本工程比选的全部有关情况。我方为单位资质为（曾具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质或岩土工程勘察专业类乙级及以上资质或提供最近一年内完成过的合格地质勘探报告任选其一）、项目经理（资格为：         ），符合比选公告要求，同意接受比选公告的全部内容和条件，并按此确定本工程比选的全部内容，以本比选申请书向你方发包的全部内容进行比选申请。我公司仔细研究了比选文件和本项目的基本情况，根据比选公告及本公司的实际情况，本公司报价为人民币（大写）           元（RMB：¥            元）。本项目项目经理是        。

2、我方将严格按照有关建设工程法律法规及比选公告的相关规定参加比选，并理解贵方不一定接受最低价的比选申请，对中选结果也没有解释义务。

3、如由我方中选，在接到你方发出的中标通知书后在规定的时间内，按中选通知书、比选公告和本比选申请书的约定和合同样本与你方签定合同，并递交比选申请书中规定金额的履约保证金或银行保函，履行规定的一切责任和义务。

4、我方承认该比选申请书格式为比选申请书的组成部分。

5、本比选申请书自递交你方之日起_90_天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中选将成为合同文件组成部分。

比选申请单位（章）：         法定代表或授权代表（签字或盖章）：

联系人：                    联系地址：

电话：                      邮编：

开户银行：                  帐号：

年     月    日

投 标 总 价

招  标  人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                          （单位盖章）

法定代表人：                                        （签字或盖章）

编 制 时 间：     年     月     日

项目管理班子配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | 已承担在建工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |

招标人要求提供的其他资料

无

附件1：

西湖区小额建设工程招投标

基准价确定办法

1、最低价法：以所有有效投标报价的最低价作为比选基准价。

2、算术平均价法：以所有有效投标报价的算术平均值作为比选基准价

3、“K”值法：比选基准价=招标控制价*K，其中市政、园林绿化项目在原有取值范围乘以0.9。

K1=85%,K2=85.5%,K3=86%，K4=86.5%,K5=87%,K6=

87.5%，K7=88%,K8=88.5%,K9=89%,K10=89.5%,K11=90%,K12

=91.5%,K13=92%,K14=92.5%,K15=93%,K16=93.5%,K17=94%,K18=94.5%,K19=95%

开标前随机抽取一个K值进入比选基准价计算。

附件2：红线图