长安沙粮食功能区整治优化暨垦造水田项目

（招标编号：HZXDZB-KZST-20220901）

招标文件

招 标 人：杭州之江城市建设投资集团有限公司（盖单位章）

招标代理：杭州信达投资咨询估价监理有限公司（盖单位章）

二O二二年九月

目  录

第一章 招标公告	03

第二章 投标人须知	05

第三章 评标办法（综合评估法）	19

第四章 合同条款及格式	33

第五章 工程量清单	41

第六章 图 纸	52

第七章 技术标准和要求	53

第八章  投标文件格式	54

第一章  招标公告

1.招标条件

长安沙粮食功能区整治优化暨垦造水田项目已由杭州市西湖区人民政府批准建设，建设资金来 自区财政，出资比例为 100%，招标人为杭州之江城市建设投资集团有限公司，委托代理机构为杭州信达投资咨询估价监理有限公司。项目已具备招标 条件，现对长安沙粮食功能区整治优化暨垦造水田项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目建安工程造价12801.6217万元，建设规模：长安沙岛东西长约4900米，平均宽约800米，土地面积约6160亩，鉴于长安沙岛土地包含一级水源保护区，结合汛期水位上涨，项目实施范围需去除相关无法实施垦造水田的区域，可实施垦造水田土地面积约5540亩。建设地点： 杭州市西湖区长安沙岛。

2.2招标范围：施工图范围内的土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、其他工程（种植）等，具体详见工程量清单和图纸。

2.3施工工期：300日历天（其中土地平整工程必须在合同签订后3个月内完成）；

2.4其他：本项目要求种植2季农作物，具体要求详见招标文件。

3.投标人资格要求

3.1投标人：

（1）具备施工总承包企业市政公用工程(新)一级及以上资质；

（2）具备有效的企业安全生产许可证；

（3）投标人自2017年1月1日以来（时间以竣工时间为准），完成过类似垦造水田施工项目业绩，【业绩证明材料须同时提供：中标通知书、合同、竣工验收记录，并加盖公章】

（4）本次招标不接受联合体投标。

3.2拟派项目负责人：

拟派项目负责人具有注册在投标人单位的市政公用工程二级建造师执业资格，同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书，且无在建工程；

3.3其他要求：

（1）企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有有效的“三类人员”A类证书，其中企业分管安全生产的副经理须有任命文件；安全员须具有有效的C类证书。

（2）投标人必须遵守法律法规的要求，一旦认定投标人在投标过程中有不正当竞争行为及其它违法行为，相关投标人将报相关行政主管部门予通报批评及处罚。

4.招投标方式

本项目招标方式为公开招标，资格审查方式为资格后审，公告发布网址：杭州市西湖区政府（http://www.hzxh.gov.cn/）

5.招标文件的获取

5.1本项目招标文件、工程量清单和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上杭州市西湖区政府（http://www.hzxh.gov.cn/）下载方式发放。

5.2招标文件下载网址：潜在投标人登录杭州市西湖区政府（http://www.hzxh.gov.cn/）自行下载。

5.3 施工图纸下载链接：https://pan.baidu.com/s/1sC0neDG7QiOvT7n4H7cs9Q?pwd=dxw3 提取码: dxw3

6.投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年09月28日09时30分，递交地点：杭州市公共资源交易中心西湖分中心第3 开标室（文一路858号东楼三楼）。

7.联系方式

招 标 人：杭州之江城市建设投资集团有限公司

地    址：杭州市西湖区枫桦东路辅路（原东风船舶制造厂对面）

联 系 人：严工     电 话：0571- 56331215

招标代理机构：杭州信达投资咨询估价监理有限公司

地    址：杭州市拱墅区德胜路289号松泰文创园6楼

联 系 人：殷工                 电 话：15858162054

监督人：杭州市规划和自然资源局西湖分局、杭州市西湖区农业农村局

电 话：杨洁0571-85221328、朱建振0571-85126182

2022年09月07日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：杭州之江城市建设投资集团有限公司 地 址：杭州市西湖区枫桦东路辅路（原东风船舶制造厂对面） 联系人：严工 电 话：0571- 56331215 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：杭州信达投资咨询估价监理有限公司 联系地址：杭州市拱墅区德胜路289号松泰文创园6楼 联系人：殷工 联系电话：15858162054 邮箱：303759124@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 长安沙粮食功能区整治优化暨垦造水田项目 |
| 1.1.5 | 建设地点和规模 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 区财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次招标主要为施工图范围内的土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、其他工程（种植）等，具体详见工程量清单和图纸。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 施工工期：300日历天（其中土地平整工程必须在合同签订后3个月内完成）； |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：符合《土地整治项目验收规程》（TD/T1013-2013）、《土地整治工程质量检验与评定规程》、《浙江省土地整治工程建设标准》等，达到设计要求，所有地块整治完成后进行土壤取样送交有资质第三方检测，作为验收必要条件。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | (不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不统一组织，投标人可自行前往现场踏勘，费用自理。因投标人不了解现场情况而造成的问题由投标人自行承担。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | (不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人若对招标文件、图纸等相关文件有任何疑问，应于2022年 09月17日16时前以电子邮件方式提出澄清要求，并以不署名的方式提疑。(电子邮箱：303759124@qq.com) 投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 招标人将在2022年09月20日17时前对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。 在杭州市西湖区政府（http://www.hzxh.gov.cn/）上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。 |
| 1.11 | 分 包 | (不允许 |
| 1.12 | 偏 离 | (不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 工程量清单、施工图纸等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 应于投标截止日期至少7天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2022年09月28日 09时30分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 投标截止时间7天前 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 投标截止时间7天前 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日算起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 保证金交纳形式 | 银行保函/保证保险/担保公司担保/转账（从基本账户转出） |
|  |  | 保证金交纳截止时间 | 2022年09月28日 09时30分 |
|  |  | 保证金金额 | 人民币：伍拾万元整 |
|  |  | 收取保证金帐号 | 投标人以转账形式交纳投标保证金时，投标保证金应在投标截止时间之前交纳至以下账户（以银行实际到账时间为准）。 收款单位（户名）：杭州信达投资咨询估价监理有限公司 开户银行：杭州银行保俶支行 银行账号：77508100064409 |
|  |  | 其他形式要求 | 按《关于在杭州市建设工程项目中推行工程担保制度》等文件执行。 投标人采用担保交纳方式的，应在投标截止时间之前将保函原件随同纸质投标文件一起递交。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年，指2019、2020、2021，若属于工商免检企业则须提供证明资料。 |
| 3.5.3 | 近年完成类似工程的年份要求 | 近5年（2017年1月1日至今） |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | / |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | (不允许 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 | 投标文件商务标、技术标、资信标的封面除盖投标人单位公章，还须加盖法定代表人章。招标文件提供投标文件格式的，必须按所提供的格式要求编制，并按要求盖章。 投标文件如有涂改、行间插字或删除，改动之处应加盖单位公章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标文件技术标：正本一份，副本一份； 投标文件资信标：正本一份，副本一份； 投标文件商务标：正本一份，副本一份，商务标电子光盘一个。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | (分册装订 ①商务标、技术标、资信标应分别装订成册；采用每册左侧装订方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标工程名称：长安沙粮食功能区整治优化暨垦造水田项目，并注明商务标、技术标、资信标； 招标编号： 招标人名称：杭州之江城市建设投资集团有限公司 投标人名称（投标人全称）： 投标文件在2022年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 杭州市公共资源交易中心西湖分中心第3开标室（文一路858号东楼三楼）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年09月28日 09时30分 开标地点：杭州市公共资源交易中心西湖分中心第3开标室（文一路858号东楼三楼）。 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况检查：投标人或其推选的代表检查各投标人的投标文件的密封情况，并宣布检查结果。 （2）开标顺序：按参加开标会议投标人签到先后顺序开启投标文件。（3）招标人（或招标代理）在开标会现场随机抽取权重系数K1和K2。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 评标专家确定方式：专家评委库随机抽取5人组成。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | (否，推荐的中标候选人数：1名。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：同投标担保 履约担保的金额：投标人提交的履约担保金额为合同价的2%（不计利息）。其中质量履约保证金40%，工期履约保证金30%，安全、文明施工履约保证金10%，项目班子到位率履约保证金20%。 中标人在合同签订后10日内缴纳。 |
| 10.需要补充的其他内容 |
| 10.1 词语定义 |
| 10.1.1 | 类似项目 | 详见招标公告 |
|  | 原件 | (不提交 |
| 10.1.2 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：以住建部、水利部、自然资源部、农业农村部、网站或投标企业注册所在地或本项目所在地的省、市、县行政主管部门网站查询的为准； |
| 10.1.3 | 通报批评 | 通报批评：以住建部、水利部、自然资源部、农业农村部或投标企业注册所在地或本项目所在地的省、市、县行政主管部门正式文件为准。 |
| 10.2 招标控制价 |
|  | 招标控制价 | 招标控制价12801.6217万元。 招标控制价即最高限价。 |
| 10.3 “暗标”评审 |
|  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | (不采用 |
| 10.4 投标文件电子版 |
|  | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 | (要求： 投标文件电子版内容及形式： ①投标文件商务标中的已标价工程量清单 ②投标文件电子版密封方式：密封在封套内，并在封套封口处盖投标人单位章后分别密封于投标文件的商务标包装袋内。 |
| 10.5 计算机辅助评标 |
|  | 是否实行计算机辅助评标 | (否 |
| 10.6投标人代表出席开标会 |
|  | 按照本须知正文第5.1款的规定，投标人的法定代表人或其委托出席开标会议代理人须参加开标会。否则，作自动放弃投标资格处理。 |
| 10.7知识产权 |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.8重新招标的其他情形 |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |
| 10.9同义词语 |
|  | 构成招标文件组成部分的“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措词“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.10监 督 |
|  | 本项目的招标投标活动过程及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 10.11解释权 |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.12 招标人补充的其他内容 |
| 10.12.1 | 评标程序： 对参与本项目的投标的全部投标人进行资格、符合性审查，审查合格的投标人中综合得分从高到低进行排序，第一名为中标候选人，如出现得分相同的，按报价低原则确定中标候选人，如报价也相同，则通过抽签产生中标候选人顺序。 |
| 防疫要求： 疫情防控期间，各方应根据相关政策文件要求开展招投标活动。具体如下： 1、在做好防控工作的前提下，对线下开标项目，原则上实行投标文件“即交即走”。投标人应预留充足时间（一般在投标截止前1小时）提前到达交易中心开标现场，进行体温检测、杭州健康码和身份证核验，配合做好健康信息登记工作。投标人应及时办理签到、登记项目联系人等手续，将投标文件交予招标人（招标代理）后立即离场。 2、为减少人员集聚风险，本项目不组织场内集中开标。投标文件的拆封、唱标等事宜，均由招标人（招标代理）负责完成。 3、招标人（招标代理）在接收投标文件时，应做好投标文件联系登记手续，仔细检查核对投标文件份数、包装密封情况，在开标室指定位置妥善保管标书。标书递交和开标过程全程录像。 4、严格做好入场人员管理工作，各招标人(招标代理）、投标人、代理机等相关单位应根据相关文件精神合理安排相关人员参与开标活动。为最大限度减少人员集聚，各投标人限1名人员进入交易中心递交标书。 5、进入开评标区域的人员注意做好健康防护措施，应当全程佩戴口罩，人与人之间保持1米以上距离，不扎堆集聚，不喧哗闲聊，完成相关工作后即刻离场。 6、各投标单位可手机扫描现场二维码（钉钉直播）观看开标过程。 |

注：（1）本招标文件下述相关内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。

投标人须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章及《浙江省国土资源厅关于贯彻落实《国土资源部关于补足耕地数量与提升耕地质量相结合落实占补平衡的指导意见》的通知》（浙土资发【2016】38号）的文件精神，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本标段名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2本次招标不接受联合体投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1本次招标不统一组织踏勘现场及答疑会议。

1.9.2投标人如自行踏勘现场的，发生的费用、人员伤亡和财产损失自行负责。

1.9.3投标人在编制投标文件时对工程场地和相关周边环境情况作出的判断和决策自行负责。

1.10 投标预备会

1.10.1本次招标不召开投标预备会。

1.10.2投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以不署名的方式送至或传真至代理机构，以便招标人澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题在统一进行回复。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本次招标不允许分包。

1.12 偏离

本次投标不允许偏离。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前提疑（下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定予以澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人发布修改的招标文件。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件商务标应包括下列内容：

（1）封面；

（2）目录；

（3）投标函；

（4）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的出席开标会议授权委托书；

（5）已标价工程量清单；

（6）商务投标文件电子光盘。

3.1.2投标文件技术标应包括下列内容：

（1）封面；

（2）目录；

（3）施工组织设计施工方案等；

3.1.3投标文件资信标应包括下列内容：

（1）封面；

（2）目录；

（3）投标人基本情况表；（包括资格证明材料、资信各评分要点）

（4）投标保证金凭证复印件（汇款凭证或收据）；

（5）承诺书；

（6）近三年年财务状况；

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3.3 报价方式为工程量清单报价。总报价为完成施工图范围内的土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、其他工程（种植）等工程所发生的直接费、间接费、利润、税金、二次搬运费、临时工程费等所有综合费用。

3.3.4对回填土检测费用计入投标总价中，由投标人综合考虑。

3.3.5投标人应提前深入调查现场，了解现场的构筑物保护，费用投标人投标时自行考虑，计入投标总价中，结算时不作调整。

3.3.6本工程施工场地位于西湖区长安沙岛，施工设备、材料、人员进场须经轮渡才能到达现场，进出施工现场的方式、手段、路径等由投标人自行解决，相关费用由投标人投标时自行考虑，计入投标总价，结算时不作调整。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金凭证，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金凭证其投标文件作无效标处理。

3.4.3通过“汇票/支票/银行转帐”缴纳投标保证金的，保证金到账后，以招标人打印的保证金缴存确认汇总表作为投标人保证金缴存到账的最终依据。

3.4.4通过银行保函形式交纳投标保证金的，投标人应将对应所投项目（标段）的银行保函随投标文件一起递交给招标人。由评标委员会对投标担保原件进行审查

3.4.5 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.6 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金的；

（3）其他违反法律法规、规章、规范性文件的。

3.5 资格审查资料

3.5.1资格审查资料复印件加盖单位公章装订入投标文件资信标中。（原件备查）

| 序号 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照 |  |
| 2 | 企业资质证书 | 企业资质证书可不提供原件，如不提供原件的，必须确保提供的复印件中二维码清晰可扫描企业信息或企业信息在中华人民共和国住房和城乡建设部官网全国建筑市场监管与诚信信息发布平台可查询，否则作无效标处理。 |
| 3 | 企业安全生产许可证 |  |
| 4 | 企业主要负责人安全生产考核合格证书 | 企业主要负责人指企业法定代表人、企业经理、技术负责人和分管安全的副经理，其中分管安全的副经理须有聘书或任职文件。 |
| 5 | 项目负责人（项目经理）注册建造师证、职称证、身份证、社会保险证明（以投标人所在地社保部门提供的开标前1个月本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单为准）、安全生产考核合格证书 | 至投标截止日无在建工程。以下情形认定其有在建工程： ①已有依法必须招标的中标项目或正在承担的依法必须招标项目（施工合同范围内的）未通过竣(交)工验收的； ②对原承担的依法必须招标的国有投资工程建设项目实行变更，该项目（施工合同范围内的）至投标截止日前未通过竣(交)工验收的； ③在建的法定招标限额以下项目中标价累计达到500万元及以上的。 |
| 6 | 安全员安全生产考核合格证书 |  |
| 7 | 项目技术负责人身份证、职称证、社会保险证明（以投标人所在地社保部门提供的开标前1个月本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单为准） |  |
| 8 | 近3年经审计的财务会计报表（若属于工商免检企业则须提供证明资料） | 2019、2020、2021 |
| 9 | 投标保证金凭证（汇款凭证或收据或保函） |  |
| 10 | 承诺书（如原件已装订在资信标中，则无需另行提供） | ①项目负责人无在建工程承诺书； ②自本招标公告对外发布之日起至投标截止日，投标人及拟派项目负责人不良行为记录未在公示期内(或无任何不良行为记录)的承诺书。 |

3.6 备选投标方案

不接受备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，封面除盖投标人单位公章，还须加盖法定代表人章；招标文件提供投标文件格式的，必须按所提供的格式要求编制，并按要求盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章。

3.7.4投标文件份数见前附表，详见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件应按技术标、资信标、商务标分别装订成册，并按技术标、资信标、商务标(含电子光盘)分别装袋密封，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的商务标、技术标、资信标应分开单独包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间：见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点举行开标会议。

参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书（附参加开标会议授权委托书供投标人参考），以证明其身份，并该委托书上应加盖投标单位公章（鲜章）和法定代表人签章（鲜章）。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称及数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开启标书，公布投标人名称、投标报价、工期、质量标准、项目负责人等内容，并记录在案；

（7）投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；

（8）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标委员会由招标人根据招投标法的有关规定从专家评委库随机抽取5人组成，负责本项目的评标。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、支付形式向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

10.1 其它约定：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 评标定标标准 | 采用综合评估法 |
| 二 | 评标委员会的组成 | 见第二章“投标须知”第6.1条款规定 |
| 三 | 报价要求 | 本工程设最高限价 万元。如投标报价高于最高限价的作无效标处理。 为防止投标人低价抢标，最高限价的80％作为风险控制价。凡低于该风险控制价的，中标人在提交履约保证金的同时必须以银行保函形式额外提交中标价净值与风险控制价之差额。 |
| 四 | 评标程序 | 见投标人须知前附表10.13.1条款规定 |
| 五 | 资格审查 | 投标人资格 | ①具备施工总承包企业市政公用工程(新)一级及以上资质； ②具备有效的企业安全生产许可证； ③本次招标不接受联合体投标。 |
|  |  | 项目负责人资格 | 拟派项目负责人具有注册在投标人单位的市政公用工程二级建造师执业资格，同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书，且无在建工程； |
|  |  | 营业执照 | 提供有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 提供有效的安全生产许可证 |
|  |  | A类证书 | 企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有有效的“三类人员”A类证书，其中企业分管安全生产的副经理须有任命文件 |
|  |  | B类证书 | 拟派项目负责人具有有效的专职安全生产管理人员B类证书 |
|  |  | C类证书 | 安全员须具有有效的C类证书 |
|  |  | 投标保证金凭证 | 汇款凭证或收据或保函 |
|  |  | 承诺书 | ①项目负责人无在建工程承诺书； ②自本招标公告对外发布之日起至投标截止日，投标人及拟派项目负责人不良行为记录未在公示期内的承诺书。 |
|  |  | 项目负责人、项目技术负责人 | 提供开标前1个月的本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单。 |
|  |  | 近三年年财务要求 | 近三年年财务状况（2019、2020、2021），提供经审计的财务会计报表，若属于工商免检企业则须提供证明资料。 |
| 六 | 确定评审区间和计算评标基准价 | 符合本章第六条款要求 |
| 七 | 初步评审 | 符合本章第七条款要求 |
| 八 | 技术标评审 | 符合本章第八条款要求 |
| 九 | 商务标评审 | 符合本章第九条款要求 |
| 十一 | 推荐中标侯选人 | 符合本章第十一条款要求 |
| 其它 |
| 附件 | 评标程序 | 详见本章附件A：评标详细程序 |
|  | 废标条件 | 详见本章附件B：废标条件 |

评标办法正文部分

为做好本工程招标定标工作，确保工程招投标评标工作的公平、公正、科学、择优的原则，维护招投标活动当事人的合法利益，依照《中华人民共和国招标投标法》，结合本工程实际，特制定本实施细则。

一. 评标定标标准

本次评标采用综合评估法。

二．评标委员会的组成

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人根据招标投标管理办法的有关规定从专家评委库随机抽取5人组成，负责本项目的评标。

三．报价要求

本工程设最高限价12801.6217万元。如投标报价高于最高限价的作无效标处理。

四．评标程序

1、资格审查。

2、确定评审区间和计算评标基准价

3、初步评审

4、技术标评审

5、商务标评审

6、资信、技术、商务综合评分

7、推荐中标候选人及提交评标报告。

五、资格审查

投标人存在下列情形之一的，资格审查不予通过，评标委员会否决其投标。

①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩等条件的；投标人提供的资格审查材料不符合投标人须知第3.5条要求的。

②投标人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的；

③投标报价高于最高限价的；

④存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的（否决时需明确引用的具体条款及内容）；

招标人设置了资格业绩条件的，通过资格审查的投标人＜15个的，评标委员会应当否决全部投标，招标人应分析原因、降低条件后重新招标。

- 确定评审区间和计算评标基准价

（一）确定评审区间

1、通过资格审查的投标人≤15个，所有投标人进入评审区间；

2、通过资格审查的投标人＞15个的，计算评标基准价，取评标基准价与投标报价之差绝对值最小的前15个投标人进入评审区间，报价相同的并列进入评审区间。

（二）计算评标基准价

1、通过资格审查的投标人＜7个时，以通过资格审查的投标人的投标报价中的次低价作为评标基准价；

2、通过资格审查的投标人≥7个时，评标基准价的确定公式为：D=K1*A+(1-K1)*B*K2

K1--权重系数，由招标人在开标现场随机抽取确定，范围暂定为0.4～0.6，抽取值均匀分布数量不少于5个，具体应在招标文件中明确；本项目权重系数K1抽取数值为5个，具体为0.4,0.45,0.5,0.55,0.6

A--二次算术平均值，对所有通过资格审查的有效投标人各去除报价最高N家投标单位和最低的N家投标单位（N=通过资格审查的投标单位家数*10%，四舍五入）后进行一次算术平均；然后对一次算术平均值以下（不含本身，不含已去除的N家单位）的报价进行第二次算术平均；

B=投标最高限价；

K2--浮动系数，由招标人在开标会现场随机抽取，范围暂定为：房建工程：0.85～0.95；市政工程：0.8～0.9，浮动系数范围将根据市场情况动态调整。抽取值均匀分布且数量不少于20个，具体在招标文件中明确。本项目权重系数K2抽取数值为21个：具体为0.80,0.805,0.81,0.815,0.82,0.825,0.83,0.835,0.84,0.845,0.85,0.855,0.86,0.865,0.87,0.875,0.88,0.885,0.89,0.895,0.90。

3、评标基准价低于风险控制价的，以风险控制价为评标基准价；

4、上述基准价计算精度保留到元，除计算错误外，评标过程中基准价保持不变。

七、初步评审

评标委员会对进入评审区间的投标文件进行初步评审。若有投标人未通过初步评审的，按照本办法确定评审区间的方法依次替补，直至通过初步评审的投标人达到15个（若通过初步评审不足15个，有效投标人全部进入后续评审）；后续技术和商务评审中出现否决投标情形的，将不再替补投标人。

投标人存在下列情形之一的，初步评审不予通过，评标委员会否决其投标。

①投标文件未按招标文件规定的格式要求盖章的；

②投标文件未按招标文件规定的格式要求经法定代表人（或提供有效“授权委托书”的委托代理人）签字和盖章的；

③投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

④投标文件未按规定的格式填写，关键内容缺失的；

⑤投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或以上报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

⑥组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的

⑦投标文件不能满足招标文件载明的工程验收标准、施工工期、保修期要求的；；

⑧存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的（否决时需明确引用的具体条款及内容）；

八、技术标评审

评标委员会对通过初步评审的投标文件依次进行技术标审查，技术标满足招标文件要求的投标文件再进行技术评分，投标文件有以下情况之一的，技术标评审不予通过：

①项目管理班子配备不能满足要求的；

②关键施工技术方案不可行的；

③生产措施存在重大安全隐患的；

④主要施工机械设备不能满足施工需要的；

⑤采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；

⑥采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；

⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的（否决时需明确引用的具体条款及内容）；

评标委员会对不予通过的技术标书，应出具书面评标报告。对于法律法规及招标文件无明确规定，施工工艺、技术按照国家规范能满足招标项目施工要求的技术标书，不得随意废除。

九、商务标评审

1、评标委员会对通过初步评审的投标文件依次进行商务标审查。对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2、商务标评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算（投标人如拒绝下述修正的，则属重大偏差，按废标处理）：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）按上述修正错误的原则及方法调整投标文件的评标价，调整后的评标价将作为评标依据；

（4）评标期间，评标委员会不接受任何投标人主动提出的对投标报价及单价、合价的调整；凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标人报价，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。

投标报价中，如有以下情况之一的，按商务标评审不合格处理：

（1）投标人未按招标文件实质性规定要求报价的；或拒绝修正不平衡报价；或拒绝提供报价分析说明和证明材料的；

（2）评标委员会认定投标人自身原因有重大漏项的；

（3）经评标委员会认定其低于成本价的。

十、评分细则

1、资信部分（10分）

| 序号 | 评审 因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 投标人在2019年1月1日至今承接过的类似垦造水田项目： 1）单个合同总价≥6000万元的，每个业绩得3分； 2）6000万元＞单个合同总价≥4000万元的，每个业绩得2分； 3）4000万元＞单个合同总价≥1000万元的，每个业绩得1分；4）单个合同总价＜1000万元的，每个业绩得0.5分； 本项只提供一个业绩，最高分为3分。多个业绩以最高业绩评分，不得累加。 证明材料：同时提供中标通知书、合同、竣工验收记录复印件加盖公章，原件备查。 | 3 |
| 2 | 人员业绩 | 拟派项目负责人以项目经理身份承担过的类似垦造水田项目： 1）单个合同总价≥6000万元的，每个业绩得2分； 2）6000万元＞单个合同总价≥4000万元的，每个业绩得1分； 3）单个合同总价＜4000万元的，每个业绩得0.5分； 每个的3分，本项最高3分。 本项只提供一个业绩，最高分为2分。多个业绩以最高业绩评分，不得累加。 证明材料：中标通知书或施工合同或竣工验收记录复印件加盖公章，三者之一即可，但必须体现项目经理名字。 | 2 |
| 3 | 管理体系 认证 | 1、投标人同时通过质量管理体系认证（GB/T 19001）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 28001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证）的得1.5分。 2、获得省级及以上国土整治与生态修复工程总承包等级证书的得1.5分。 证明材料:提供证明证书复印件加盖公章，原件备查。 | 3 |
| 4 | 拟投入设备情况 | 拟投入主要设备（挖机、推土机、运输车）能提供设备购置发票或租赁协议的得2分。其他不得分。 证明材料：提供发票或租赁协议复印件加盖公章，原件备查。 | 2 |

2、技术部分（30分）

评标委员会专家组根据下表内容，针对有效的投标文件，视其科学性、针对性、可行性、先进性和完善程度，进行评审。每一单项在该项分值范围内由专家组成员分别打分，技术评分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数（小数点后保留二位，四舍五入）。

| 序号 | 评标因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配置 | 根据投标人项目管理班子配备情况横向比较综合打分； | （0-2） |
| 2 | 施工方案 | 施工工艺及技术方案的可行性比较由专家酌情打分 | （0-5） |
| 3 | 环保措施 | 施工过程环保措施、种植环保措施是否科学、全面 | （0-3） |
| 4 | 质量控制 | 质量控制的保证措施手段是否科学、可靠 | （0-4） |
| 5 | 进度控制 | 施工进度控制手段是否细致详尽 | （0-4） |
| 6 | 文明施工 | 现场安全、文明施工、节能的管理措施是否全面 | （0-3） |
| 7 | 施工难点 | 对工程施工的难点、要点和关键部分是否阐明 | （0-4） |
| 8 | 验收标准 | 根据投标单位采用的验收标准或主要技术指标情况综合打分 | （0-3） |
| 9 | 服务承诺 | 投标人可提供的其他延伸服务、便利服务等特色服务以及质保期间的维护维修服务承诺等综合打分 | （0-2） |

3、商务部分（60分）

1.1商务报价的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格分计算方法：

投标报价等于评标基准价时得60分，每高于或低于评标基准价一个百分点的扣1分，扣完为止。评分不足1%时，使用直接插入法计算，四舍五入保留2位小数。（精确到小数点后二位）。

4、投标人最终得分=资信得分+技术得分+商务得分。

十一、推荐中标候选人

评标委员会按最终得分从高到低的顺序确定第一名为中标候选人，如出现得分相同时，按报价低原则确定中标候选人，如报价也相同，则通过抽签产生中标候选人顺序。

十二、本招标文件最终解释权归杭州之江城市建设投资集团有限公司。

附件A:评标详细程序

评标详细程序

A0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1.基本程序

评标活动将按以下四个步骤进行：

1、资格审查。

2、确定评审区间和计算评标基准价

3、初步评审

4、技术标评审

5、商务标评审

6、资信、技术、商务综合评分

7、推荐中标候选人及提交评标报告。

A2.评标准备

A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会组长。评标委员会组长负责评标活动的组织领导工作。评标委员会组长在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1  评标委员会组长应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2  招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A3.对投标文件进行评审

A3.1评标委员会根据评标办法，首先对投标人进行资格审查，并记录审查结果。

A3.2确定评审区间和计算评标基准价

评标委员会根据评标办法对通过资格审查的单位计算评审区间和评标基准价。

A3.3初步评审

评标委员会对进入评审区间的投标文件进行初步评审，具体详见评标办法正文部分第七条款。

A3.4技术标评审

评标委员会对通过初步评审的投标文件依次进行技术标审查，具体详见评标办法正文部分第八条款。

A3.5商务标评审

评标委员会对通过初步评审的投标文件依次进行商务标审查，具体详见评标办法正文部分第九条款。

A3.6评标委员会对评审区间内通过技术标审查和商务标审查的单位依次进行资信、技术、商务部分评分。

A3.7澄清、说明或补正

在评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。

A3.8汇总评分结果

A4.推荐中标候选人

A4.1推荐中标候选人

A4.1.2评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

(1) 评标委员会按最终得分从高到低的顺序确定第一名为中标候选人，如出现得分相同时，按报价低原则确定中标候选人，如报价也相同，则通过抽签产生中标候选人顺序。

(2)如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A4.1.2 至投标截止时间投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A4.2编制评标报告

评标委员会根据规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）废标情况说明；

（5）评标标准或者评标因素打分表；

（6）经评审的投标人排序；

（7）澄清、说明、补正事项纪要（如有）。

A5．特殊情况的处置程序

A5.1暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

不采用。

A5.2关于评标活动暂停

A5.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A5.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A5.3关于评标中途更换评委

A5.3.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A5.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A5.4记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件B：废标条件

废标条件

B0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1.废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1  有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，下列情况为串通投标行为：

1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；

2）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

3）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

4）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

5）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

6）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

7）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

8）不同投标人的投标文件相互混装；

9）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为的。

B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4在形式评审、资格评审（资格审查）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合招标文件规定的任何一项评审标准的。

B1.5评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的（仅对于商务报价得分入围的投标人进行成本评审）。

B1.6投标函中文字表示的报价金额有漏字或错字的。

B1.7投标文件的关键内容字迹模糊或无法辨认的。

B1.8投标人递交两份以上内容不同的投标文件，未申明哪份有效的。

B1.9投标人未按照招标文件的要求交纳投标保证金。

第四章  合同主要条款及格式

发包人：

承包人：

鉴于发包人      年     月     日接受承包人对本合同工程的施工投标，双方根据《中华人民共和国民法典》、本合同工程的招标文件、投标文件及其他有关规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

1 .合同工程内容：施工图范围内的土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、其他工程（种植）等，具体详见工程量清单和图纸。

2. 承包方式

本合同工程采用固定单价合同承包方式，工程量按实结算。

承包方就本工程的质量、工期、施工安全等实行总承包。

3 .施工队伍

承包方派驻现场的项目负责人：             ，技术负责人：            。

本合同工程不得转包和违法分包。

开工后，承包人必须按投标文件要求的项目班子人员（与技术管理人员一致）进驻施工现场，未经发包人许可不得更换技术管理人员，否则作违约处理，并没收“项目班子到位率”履约保证金，直至终止合同，相应的法律责任和经济责任由承包人承担。发包方及监理单位将对其进行不定期监督与考核。

本合同在实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合投标文件的承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，发包人有权要求其整改并充实施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，直至终止合同，相应后果由承包人自行负责。

4 .工程承包价格

4.1本工程不含税合同价款金额为人民币（大写）              元整（¥             元），含税价款合计为人民币（大写）                元整（¥                  元），其中增值税税率  %，增值税税额为（大写）           元整（¥           元），如税款如与国家规定不符的按国家法律法规办理结算，发票开具均为增值税专用发票；

4.2 允许变更的范围和内容

项目组织实施单位在土地整治项目实施过程中，不得变更土地整治项目的规划设计。确需变更的，须报土地整治机构批准。

依照前款规定变更规划设计的，不得降低规划设计预设的质量等级。

4.3因确需变更引起新的工程量，组价原则为：

（1）已标价工程量清单中如果有适用于变更工程的单价时，按已标价工程量清单中已有的单价确定；

（2）如果已标价工程量清单中有类似于变更工程的单价时，可参照已标价工程量清单中已有的价格确定；

（3）如果已标价工程量清单中没有适用或类似于变更工程的单价时，按2016年《浙江省土地整治项目预算编制规定》、2016年《浙江省土地整治项目预算定额》、2016年《浙江省土地整治项目施工机械台班费定额》。有信息价的材料价格按照投标截止日前28天的《杭州市造价信息》、《浙江造价信息》的单价进入组价，按中标下浮率同比例下浮，措施费、间接费、利润、税金按投标口径执行，经监理人审核、发包人审定确认；没有信息价的材料价格按照变更期市场询价确定，最终须经发包人、监理人、跟踪审计单位审核同意后签证确认（不考虑中标下浮率）。

（4）联系单管理按《西湖区政府投资项目工程变更管理办法》（西政办【2016】99号）执行，未履行规定程序的联系单，不得纳入工程结算，变更价款在结算审计后按审定价结算。

（5）工程量清单中的工程量变化按2016年《浙江省土地整治项目预算定额》相应规范规定，超出部分按合同精神进行重新组价。

工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定：

增加部分工程量的相应单价发包人将重新估价；其减少部分工程量的相应单价按原投标单价执行，当工程量清单编制明显错误或当承包人报价明显高于同期市场价格水平，发包人将保留重新估价的权力。其相应单价的计算方法按前述“2、合同中没有适用或类似工程项目单价的”约定条款执行，最终以审计单位审定为准  。

4.4本工程价格调整按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发【2018】579号）文件执行，其中材料风险幅度为5%，人工风险幅度为5%，结算方式采用竣工后一次性结算。

5 .施工场地交接

5.1发包人负责将工程施工所必须的电源以及施工道路接通至施工现场边缘，施工区域范围内的通电、通路、用水由承包人自行解决。

5.2工程验收后符合质量要求，自双方签署工程交工验收证书之日起的七日内，承包人的人员、机具、材料必须全部退场并清理好施工现场，若拖延清场则按拖延工期处罚。

6 .工期及开工要求

6.1  本工程合同工期为      日历天，开工日期以发包人发出开工通知单后第三天起算，承包人应在合同工期范围内完成招标文件规定的全部工程内容。

6.2  合同工期内只有遇下列二种情况，经双方协商，并经项目法人签证后，工期可作相应顺延，其他一切情况，包括不可抗力因素和与当地村民的关系协调以及拆迁搬运等都不得延长工期：

⑴ 重大设计变更而确实影响到施工进度。

⑵ 发包人未按合同规定支付工程款并确实影响到施工进度。

上述工期必须在发生后的三天内办理签证，逾期不办理或项目法人方（业主单位）不同意的则不予认可。

7.工程验收与保修

7.1  项目竣工验收的主要依据是：

（一）《土地整治项目验收规程》（TD/T1013-2013）、《土地整治工程质量检验与评定规程》（TD/T1041-2013）、《《浙江省土地整治工程建设标准》》等相关技术标准、规范；

（二）项目立项、规划设计及预算、施工图设计、设计变更等文件；

（三）招标文件及合同文本；

（四）相关影像资料和其他验收资料。

7.2  项目竣工验收分为乡镇自验、区级初验、省市验收三个阶段。项目建设任务全部完成后，承包人应委托有相关资质的中介机构对项目区进行实地竣工测量。项目竣工后，承包人应组织有关专业技术人员，根据有关验收标准、规定对项目工程质量进行自验，并提交自验报告，通过自验并向区规划和自然资源局提出初验申请，区规划和自然资源局应及时组织财政、农业、林业、水利、审计等有关部门开展初验，并出具初验意见。

7.3 项目初验应具备以下条件：

（一）项目工程质量已经自检合格；

（二）竣工报告及有关资料已按规定的内容编制完成；

（三）承包人、全过程中介技术服务单位工作已全面完成；

（四）项目管护责任主体已确定。

7.4 项目初验工作的主要内容：

（一）核实项目建设任务完成情况，做到实地、图、数（数据库）三者一致；

（二）核查新增耕地地类、面积，核实耕地质量等级；

（三）检查六项制度执行、预算执行及资金管理情况；

（四）检查工程实体质量，核查预检工程质量评定等有关资料；

（五）检查项目竣工验收档案资料。

具体验收程序参照《浙江省国土资源厅关于贯彻落实《国土资源部关于补足耕地数量与提升耕地质量相结合落实占补平衡的指导意见》的通知》（浙土资发【2016】38号）文件执行。

7.5 工程保修按国家有关规定执行。

8. 双方责任

8.1  发包人

⑴ 合同签订后向承包人提供的施工图及有关技术资料4套。

⑵ 组织设计单位和承包人进行施工图交底，做好由三方签署的交底纪要，并在六天内送达有关单位。

⑶ 审核工程进度报表，按合同规定及时向承包方支付工程进度款。

⑷ 派驻现场甲方代表，监理工程师代表对工程进度、工程质量、工程合同的执行情况进行监督和检查，保证施工现场监理工程师人员到位，负责设计图纸问题的处理，设计变更签证，工程中间验收，工程进度款签证和其它必要的签证。

⑸ 组织对工程的交工验收，负责工程结算，结算工程尾款及退还保证金。

8.2  承包人

⑴ 承包人在本合同签订后10日内提交合同总价2%的履约保证金（其中质量履约保证金40%，工期履约保证金30%，安全、文明施工履约保证金10%，项目班子到位率履约保证金20%。），交纳方式同投标担保。履约担保期限自提交之日起至合同竣工期+90日历天，若工程延期承包人应及时办理保函延期手续。

⑵ 承包人按投标文件承诺的项目管理班子人员到位，并按合同工期要求进行施工。

⑶ 严格按照施工图施工，确保工程质量，按合同规定时间完工和交付。

⑷ 施工过程中对回填耕作土必须做好检测工作，保证回填土壤质地、有机质含量、ph值满足评定耕地要求，严禁回填受污染土壤，因未对土壤质量把关造成的耕地质量等级要求、土地受污染引起的返工、修复等工作产生的费用由承包人承担，检测费用由承包人在投标时自行考虑，结算时不作调整。

(5) 本项目地块施工范围内涉及美丽乡村建设埋设综合管网以及2条引水工程管网线，经与业主协商，施工前由相关管网施工单位提供管网埋设图件，本项目施工过程中严禁管网破坏，因施工引起破坏，其管网修复工作产生费用由承包人承担。

(6) 承包人应提前深入调查现场，了解现场的构筑物保护，费用承包人投标时自行考虑，计入投标总价中，结算时不作调整。

(7) 提供竣工验收技术资料，提供完整的竣工资料，提出工程决算资料，参加竣工验收，负责做到工完场清，验收合格后一周内施工现队伍全部撤清。

(8) 在工程保修期间，对属于承包方责任的工程质量问题，应负责无偿修理。

(9) 承包人应精心组织施工，做到文明施工，文明管理，保持现场清洁，强化安全意识，抓好安全生产和杜绝一切事故的发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，全部费用由承包人承担。

9 .工程价款的支付与结算

9.1

- 中标并签订合同，项目实施完成工程量的40%后，凭中标通知书和招投标合同以及经承包人、监理单位、发包人签字确认的进度报告，拨付合同价款的20%作为第一批工程款。

- 项目经完成工程量的70%且质量标准达到设计标准，并经承包人、监理单位、发包人签字确认报区规划和自然资源局审核同意后，拨付至合同价款的50%。

（三）项目完工经区级初验合格后并经承包人、监理单位、发包人签字确认报区规划和自然资源局审核同意后，拨付至合同价款的70%。

（四）项目竣工经审计部门审计，通过上级验收后（自行补充耕地由市级验收确认，省委托项目由省级验收确认），再拨付至工程结算审定价的98.5%。

（五）根据《浙政办【2017】48号》文相关规定工程结算审定价的1.5%作为工程质量保证金，待验收合格后满二年，通过工程质量回访合格并扣除维修费用等（若发生）后退还剩余的质量保证金（无息）。

9.2  设计变更、增加工程项目和工程量的，按照本合同4.4条款办理。

9.3  有关工程结算审计费用按照西湖区政府投资项目审计办法（西政办[2018]63号）、西湖区政府投资项目工程变更管理办法（西政办[2016]99号）和西湖区政府投资项目审计分类监管办法（西审[2018]11号）、西湖区审计局政府投资项目工程价款结算审计操作规程（西审[2018]7号）、西湖区审计局政府投资项目组织审计费用支付办法（西审[2018]4号）等西湖区审计审计局颁布的最新审计文件执行。

9.4 付款前，承包人应向发包人开具有效合法发票，发票税率【】%。未开具发票的或开具发票不符合要求的，发包人有权拒付款项且不承担违约责任。拨付至工程结算审定价的98.5%，承包人应开具工程结算审定价全额的发票。

10 .奖罚

10.1  质量奖罚：工程质量达到合同规定的一次性验收合格等级标准，不奖不罚；如果一次验收为不合格工程，则承包人除承担返修至合格工程的费用外，还将扣除20%的履约保证金，二次及以上质量验收不合格的，承包人除承担返修至合格工程的费用外，一次性扣完履约保证金，并承担逾期完工的违约责任。

10.2  工期处罚：工程实际工期晚于合同约定工期的，每延误一天，按工程结算总价的千分之二处罚；超过十天及以上的，一次性扣完工期保证金，并报主管部门记录主体不良记录；超过90天及以上的，发包人有权单方无条件解除合同，并要求承包人承担合同总价【】%的违约责任，违约责任不足以弥补发包人损失的，还应承担赔偿责任。

10.3  安全处罚：在施工过程中如发生安全及人身事故，全部费用及责任由承包人承担，并扣除安全保证金的20%，出现重大事故的，一次性扣完安全保证金。

10.4  项目班子到位率处罚：项目负责人每月驻工地时间不得少于 20天，则每不足一天扣1000元，项目技术负责人每月驻工地时间不得少于 20天，则每不足一天扣800元，安全负责人、项目质量负责人每月驻工地时间不得少于 20天，则每不足一天扣500元，以上大类人员一个月以上不到位的，一次性扣完项目班子到位率保证金。二个月不到位，上报主管部门记录主体不良记录。

11 .违约责任

11.1  一方违约造成对方经济损失者，应赔偿对方的全部经济损失。

11.2 承包人在施工过程中有严重违约行为的，发包人可终止承包合同并追究承包人相关责任。

12.其他补充事项的约定

12.1施工进度节点要求：本工程合同签订后3个月内必须完成土地平整工程，每延期一日，按按工程结算总价的千分之二处罚。

12.2种植要求：本工程承包人应按招标文件要求种植两季，冬季要求种植绿肥、油菜或小麦。夏季种植水稻或特色稻种。承包人在种植前须将种植方案上报业主，经批准后方可实施，农资费用由承包人自行承担，种粮补贴及农作物收成归承包人所有。

附：2020年度规模种粮补助；

省补120元/亩；市补180/亩（每年额度不定的，平均得到）。国家耕地地力补助27元/亩（每年额度不定的，平均得到）。区冬种补贴补助：小麦100元/亩，油菜200/亩，绿肥150元/亩。

备注：种粮补助最终按照现行相关部门发布的最新补助标准。

12.3环保要求：本工程施工期间以及种植过程中，承包人必须做好相关环保措施，并达到环保部门要求。期间因承包人原因被相关部门通报或处罚的，每出现一次，按工程结算总价的千分之一处罚。

12.4本工程施工场地位于西湖区长安沙岛，施工设备、材料、人员进场须经轮渡才能到达现场，进出施工现场的方式、手段、路径等由承包人自行解决，相关费用由承包人投标时自行考虑，计入投标总价，结算时不作调整。

13 .附则

13.1  本合同包括以下附件：

⑴ 中标通知书

⑵ 投标函

⑶ 本合同

⑷ 标准、规范及有关技术文件

⑸ 合同履行中，双方就有关问题协商一致，达成的纪要或协议；

⑹ 施工图纸

⑺ 已标价工程量清单。

所有附件与合同正本具有同等的法律效力，但合同签订之前产生的附件与合同正本有予盾之处应以合同正本为准。

13.2  本合同自双方盖章、法定代表人签字后生效，至工程完工、按合同保修期满，全部条款履行完毕后失效。

13.3  本合同双方如发生争执，双方协议及有关部门调解无效者，可向项目所在地人民法院诉讼。

13.4  本合同正本一式二份，双方各执一份。副本六份，双方各执三份。

甲     方：（公章）                       乙    方：（公章）

法定代表（签章）：                        法定代表（签章）：

开户银行：                               开户银行：

帐    号：                               帐    号：

联 系 人：                               联 系 人：

联系电话：                               联系电话：

附件一：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

附件二：工程质量保修书格式

工程质量保修书

发包人（全称）：杭州之江城市建设投资集团有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就长安沙粮食功能区整治优化暨垦造水田项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本合同承包范围内的全部工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  /  年；

3．装修工程为   /   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   / 年（由发包方提供的设备除外）；

5．供热与供冷系统为 /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  / 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

其它未经说明的保修期均为2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（无息）。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程约定的工程质量保证金为工程结算审定总造价的1.5%，质量保证金退款方式：工程竣工验收合格满二年，通过工程质量回访合格并扣除维修费用等（若发生）后退还剩余的质量保证金（无息）。承包人对相应设备的安装单位及时进行配合，提供相应的技术服务。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

第五章  工程量清单

5.2  投标总价表

投标总价

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：                               （单位盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

编 制 时 间：       年        月       日

工程量清单汇总表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程施工费 |  |
| 二 | 设备费用 |  |
| 三 | 计日工 |  |
| 四 | 其他项目 |  |
|  | 合计 |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

设备清单表

工程名称：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

其他项目清单计价汇总表

工程名称：

| 序号 | 工程名称 | 计量单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

人工、主要材料单价汇总表

工程名称：

| 序号 | 工料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 价差（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

人工、主要材料用量汇总表

工程名称：

| 序号 | 工料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人供应材料、设备汇总表

工程名称：

| 序号 | 工料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 价差（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第六章  图  纸

电子版另附

第七章  技术标准和要求

说明：涉及的技术标准和要求投标人可参照《土地整治项目验收规程》（TD/T1013-2013）、《土地整治工程质量检验与评定规程》（TD/T1041-2013）、《浙江省土地整治工程建设标准》等。

第八章  投标文件格式

（项目名称）      工程施工招标

投  标  文  件

项 目 名 称 ：

投标文件内容：    	    （投标文件商务标）

投  标  人：                               （盖单位章）

法定代表人：                                   （盖章）

年         月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、出席开标会议授权委托书

四、已标价工程量清单

一、投标函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）      工程施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                           元

RMB￥：                                                   元

（其中不可预见费         万元<含税>，报价时不予调整）

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，       日历天（工期）内竣工，并确保工程质量达到                                         标准，我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：            （￥：     元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年         月         日

### 三、出席开标会议授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义出席开标会议，并澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）      工程施工投标文件，我承认代理人全权代表我在开标会议中的所有行为和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

四、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格格式填写（可按计价软件报表格式自行添加）。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

（项目名称）      工程施工招标

投  标  文  件

项 目 名 称 ：

投标文件内容：    	   （投标文件资信标）

投 标 人：                           （盖单位章）

法定代表人：                             （盖章）

年         月         日

目  录

一、投标人基本情况表

二、投标保证金缴纳凭证复印件

三、承诺书

四、近三年年财务状况

一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：

1、本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件（须提供原件）。

二、施工组织设计和项目管理机构

（一）施工组织设计

（二）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或执业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目负责人简历表

项目负责人应附建造师注册证书、职称证书、安全生产考核合格证书、身份证、社会保险复印件及未担任其他在施建设工程项目负责人的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 项目负责人资格等级 | 级 | 专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员应附身份证、职称证、社会保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |

三、投标保证金缴纳凭证复印件

四、承诺书

（一）项目负责人无在建工程承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）的项目负责人           （项目负责人姓名）且至开标截止日没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

（二）不良行为记录未在公示期内承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方及我方拟派项目负责人自本招标公告对外发布之日起至投标截止日，不良行为记录未在公示期内（或无任何不良行为记录）。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

五、近三年年财务状况表（2019年、2020年2021年）

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

（项目名称）      工程施工招标

投  标  文  件

项 目 名 称 ：

投标文件内容：    	   （投标文件技术标）

投 标 人：                           （盖单位章）

法定代表人：                             （盖章）

年         月         日