附件：

2022年度杭州市西湖区市级未来乡村、特色村建设项目计划表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **村名** | **项目建****设总数****（个）** | **项目建设内容** | **实施年份** | **投资估算** |
| **2022** | **2023** |
| **外桐坞村****（未来乡村）** | **10** | 未来邻里场景：打造五感奇遇艺术公园，提升元帅亭艺术秀场（分别打造户外艺术交流区、儿童活动区、阳光奔跑区、艺术市集活动区、林下小木屋活动等业态空间，整体打造为艺术邻里休闲空间；并利用现有空地及草坪，以自然山景茶园为背景，开展“茶香音乐会”、“茶山露营”、“山下品茗”、“露天电影”等户外活动） |  | 9 | 300 |
| 未来创业场景：打造画外印象街、快闪拾光巷（艺术摄影街区）、诗话茶艺巷、派客创绘巷（文创艺术街区）（分别提升街区软环境，植入公益市集、文创空间等，增加景观节点，提升入口区域景观；提升改造街巷空间，打造为网红摄影街巷；以茶艺文化休闲体验为主，围绕寻茶、识茶、品茶、茶趣主题进行景观提升打造，丰富街巷小空间，打造为茶文化体验街区；街巷两边墙面景观提升，做微量化改造、艺术化处理，提升沿途艺术涂鸦围墙、篮球活动场地、公共艺术空间节点等，增加街区艺术感） | 12 |  | 500 |
| 未来产业场景：乡村旅游配套提升（标志标牌提升约15处，全村旅游参观路线规划讲解词制作） | 12 |  | 20 |
| 未来文化场景：国学讲堂（内部提升改造，新增公共图书馆设施） | 12 |  | 30 |
| 未来治理场景：善治学堂（改造现状聚贤堂，打造为善治学堂，开设党建培训、乡村善治研学、村民培训） | 12 |  | 30 |
| 未来治理场景：会议中心（将现状健康小屋内部改造提升为国际会议中心） |  | 9 | 100 |
| 未来数字场景：数字驾驶舱（现状闲置房屋改造为外桐坞乡村智慧小脑） |  | 9 | 200 |
| 未来健康场景：竹林拓展营地（依托现状竹林新增运动拓展设施、活动探险场地等，打造运动拓展营地） |  | 9 | 200 |
| 未来生态场景：古樟树景观公园（提升现状公园景观空间） | 12 |  | 40 |
| 未来交通场景：智慧交通设施（提升现状停车设施，新增2处停车场，增设智能充电桩） | 12 |  | 100 |
| **小计** | **10** |  | **6** | **4** | **1520** |
| **下杨村****（未来乡村）** | **10** | 未来交通场景：现有生态停车场数字化改造（在村庄现有停车场中增设一定比例的新能源充电桩） | 12 |  | 40 |
| 未来健康场景：村庄智慧跑道基础建设工程（村庄内部智慧游步道建设铺设塑胶跑道，长度约2公里） |  | 9 | 120 |
| 未来健康场景：老人家庭适老化改造及公共场所适老化设施建设（对老年困难家庭进行适老化设施改造） | 12 |  | 30 |
| 未来健康场景：残疾人设施建设工程（社区卫生服务中心、文化礼堂、居家养老服务中心、公厕等公共场所、出入场所增设残疾人无障碍设施） | 12 |  | 30 |
| 未来健康场景：儿童无动力乐园建设工程（健身点创意改造，增加无动力休闲设备） |  | 9 | 30 |
| 未来邻里场景：村委大楼改造-邻里中心建设工程、老年食堂建设工程（分别将现村委及旧文化礼堂改造，打造邻里活动中心，设置会客厅、妇女儿童之家等功能；打造老年食堂，提供老年就餐服务） |  | 9 | 680 |
| 未来文化场景：下杨特色标识标牌建设工程（增加特色标识标牌,村东大门门头，制作讲解词、宣传折页）；夜游下杨夜景亮化工程（步行街、领旨漕公园 、荷塘夜景灯光打造）；家风家训文化研学打造工程（设置幸福墙，作为全村幸福的展示窗口，包括景观特色小品等。家风家训文化研学课堂设置配套设备） |  | 9 | 125 |
| 未来创业场景：村委空间改造-建设共享创业空间、打造共享厨房（下杨村规划在现村委建筑改造，给创业人才提供场地租赁服务，增加共享厨房设置） |  | 9 | 315 |
| 未来创业场景：共享江南水八仙打造工程（发展共享经济） |  | 9 | 50 |
| 未来建筑场景：10大打卡点建设-御船荷风场景打造工程（官路亭旁增加御船景观小品） |  | 9 | 30 |
| **小计** | **10** |  | **3** | **7** | **1450** |
| **下杨村****（特色村）** | **10** | 下杨村入村口形象提升(以入村口形象改造效果图进行改造提升） | 12 |  | 65 |
| 文化礼堂一楼下杨文物馆区域改造及内部其他空间装修（文物馆区域达到贞洁牌坊保护区域提升改造效果图要求，内部其他空间按承风厅、思饮堂效果进行改建装修） | 12 |  | 45 |
| 文化礼堂外立面提升改造（结合文化礼堂外立面提升改造效果图予以改造） | 12 |  | 220 |
| 文化礼堂二楼空间改建装修（内部相关墙体砌筑拆除工程、楼地面工程、内部装修） | 12 |  | 35 |
| 步行街原小卖部、酒坊商铺店招提升（按特色村规划中意向效果对店招统一提升） | 12 |  | 20 |
| 步行街沿街部分墙面墙绘（对步行街景观节点进行墙绘及提升改造） | 12 |  | 15 |
| 步行街流动商铺（设置宋韵国潮仿古摊位） | 12 |  | 80 |
| 步行街铺装提升（通过彩绘方式对步行街窨井盖等局部节点提升改造） | 12 |  | 8 |
| 主题庭院打造（庭院植物配置、铺装、小品以及建筑外立面提升） |  | 10 | 30 |
| 3亩综合楼建筑（含研学馆内装及周边景观打造）/新建连接道路（进行土地平整、综合体主体建筑建造，完善内部装修及周边景观提升打造；新建连接3亩地至绕村东路的村道工程） |  | 10 | 820 |
| **小计** | **10** |  | **8** | **2** | **1338** |
| **合计** | **30** |  | **17** | **13** | **4308** |

|  |
| --- |
|  |