项目名称: 周三路（科海路-横南路）提升改造工程监理

比选编号:

比

选

文

件

招标单位: 杭州之江城市建设投资集团有限公司

招标代理机构:浙江方圆工程咨询有限公司

日期:二0二三年五月

比选公告

比选编号：

一、工程概况：

1、建设单位名称：杭州之江城市建设投资集团有限公司

2、工程名称：周三路（科海路-横南路）提升改造工程监理

3、项目内容：周三路（科海路-横南路）提升改造工程，西起科海路，东至横南路，全长约1686米，标准段红线宽24米，规划为城市支路，拟采用双向两车道规模，单块板断面型式，用地面积约44510平方米（约合66.8亩，以实测为准）。

施工具体范围包括但不限于：施工图范围内的道路、雨污水管线及综合管线、绿化工程、交通设施及其他附属工程等提升改造。具体以提供的施工图、工程量清单内容为准 。

监理范围及内容：施工图纸范围内涉及的全部内容的全过程监理、缺陷责任期的协助监理以及在工程实施过程中可能出现的施工图修改及额外增加的工程内容，即对施工阶段进行质量、进度、投资、安全控制，合同、信息管理，协调有关单位之间的关系，督促承包方强化安全管理工作；对工程保修期间的监理服务，工程竣工后的结算资料审核工作, 配合招标人完成城建档案馆档案移交，完成项目相关备案并交付使用。

5、项目资金来源： 国有100%

6、监理服务期：330日历天（含两个月免费服务期）。具体开工时间以发布开工令为准。

7、投标最高限价：85.6218 万元，高于最高限价为无效的比选申请。

8、监理服务收费基准价

8.1根据《浙江省建设工程其它费用定额 (2018)版》，本工程施工监理服务收费计费额为：4798.0714万元。

8.2本工程施工监理服务收费基价（根据《浙江省建设工程其它费用定额 (2018)版》工程监理费计算，采用内插法计算）为：93.0672万元。

8.3根据《浙江省建设工程其它费用定额 (2018)版》等相关规定；本工程施工监理服务收费计费额为4798.0714万元，本项目实行施工阶段全过程造价咨询，根据《浙江省建设工程其它费用定额 (2018)版》，相应监理费乘以0.92，即为 93.0672*0.92=85.6218万元，凡高于上限值的报价均按废标处理。

二、比选报名的资格条件：

企业资质：杭州之江城市建设投资集团有限公司2021年度小额项目预选承包商名录库内市政公用工程监理单位；具有综合监理资质或市政公用工程乙级及以上监理资质。

总监资格条件：具有市政公用工程专业国家注册监理工程师注册执业资格

特别提醒：本项目无需申领施工许可证，总监无需刷卡锁定！

三、比选申请书

（一）比选申请书由下列文件组成，

# 1.法定代表人资格证明书（详见格式）

# 2.授权委托书（详见格式）

# 3.投标书（详见格式）

# 4.监理费报价（详见格式）

5.投标单位企业资质、监理工程师、安全生产许可证等相关企业及人员证书复印件

# 6.相关证明材料及复印件

# （二）比选申请书的密封和标记

比选申请人应将上述资料按序装订成册，制作一份正本一份副本，密封在封袋内，封袋上应标明：

(1)招标人名称；

(2)比选编号和工程名称；

(3)比选人的名称与地址。

如果比选申请书没有按规定加写标记和密封,招标人将拒收或者告知比选人招标人将不承担比选申请书错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的比选申请书将予以拒绝，并退还给比选申请人。

# 四、开选及随机抽取

# （一）比选申请书递交地点及截止日期：

收件单位：杭州之江城市建设投资集团有限公司

地址：杭州之江城市建设投资集团有限公司会议室（杭州市西湖区枫桦东路（原东风船舶制造厂）

时间： 2023 年 5 月 26 日 10 时 30 分

# （二）开选会：

本招标工程招标人将于 2023 年  5 月 26 日10 时 30 分，在杭州之江城市建设投资集团有限公司会议室（杭州市西湖区枫桦东路（原东风船舶制造厂）召开比选会议，并邀请所有比选申请人代表参加开选会议。

参加开选会议的比选申请人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开选会议的随机抽取授权委托书，以证明其身份。

# （三）下列情形之一的，招标人不予受理：

1.逾期送达的或未送达指定地点的；

2.未按比选文件要求密封的。

# （四）资格审查

申请书递交截止后，由招标人当场开标，公开参与比选单位的资格等级等相关情况。未通过资格审查的，该比选申请无效，不参加抽取。

# （五）随机抽取

招标人在资格审查合格的比选单位中按照公开随机抽取的方式选定比选中标单位。

# 申请书递交截止后，按提交时间先后顺序进行编号。招标人根据比选单位的数量随机抽取摇号人。抽取单位编号的委托人进行第一次摇号，从三个方案中随机抽取确定投标基准价的方案（最低价法、算术平均价法和“K”值法三个方法）如摇到“K”值法，则再次进行“K”值摇号。最接近投标基准价的单位为中标单位，如价格相同，再次摇号确定中标单位。

# “K”值法：比选基准价=招标控制价*K，其中市政、园林绿化项目在原有取值范围乘以0.9

# K1=85%,K2=85.5%,K3=86%.K4=86.5%,K5=87%,K6=87.5%.K7=88%,K8=88.5%,K9=89%,K10=89.5%,K11=90%,K12=91.5%,K13=92%,K14=92.5%,K15=93%,K16=93.5%,K17=94%,K18=94.5%,K19=95%。

# （六）中选人的确定

# 确定中标人须按照《西建〔2021〕68号》有关规定执行。

招标人：杭州之江城市建设投资集团有限公司

地  址：杭州市西湖区枫桦东路（原东风船舶制造厂）

联系人： 严工

电  话：0571- 56331215

招标代理公司：浙江方圆工程咨询有限公司

地址：杭州市滨江区建业路地矿建设大厦A座13楼

联系人：卢敏

电话：15858163822

2023年5月 18 日

（项目名称）     比选

# 比

选

申

请

书

比选申请人：（单位盖单）

法定代表人：（盖章或签字）

年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系                          的法定代表人。为项目签署比选申请书，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

比选申请人：           （盖公章）

日期：         年       月           日

随机抽取授权委托书

本授权委托书声明：

我    （姓名）  系   （比选申请人名称）  的法定代表人，现授权委托（姓名）(身份证号：         )以本公司的名义参加  （项目名称）  的比选活动。以我单位的名义签署比选申请书及其他文件，参加随机抽取活动、澄清、商签合同以及处理与之有关的其他事务，我及我公司均予以承认。

代理人人无转委托权，特此委托。

比选申请人：                （盖公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

授权委托日期：          年        月         日

比  选  申  请  书

致：   （招  标  人  名  称）

1、我方已全面阅读和研究贵方的比选编号为      的                工程比选公告，已充分理解并掌握了本工程比选的全部有关情况。我方为      级资质，符合比选公告要求，同意接受比选公告的全部内容和条件，并按此确定本工程比选的全部内容，以本比选申请书向你方发包的全部内容进行比选申请。我公司仔细研究了比选文件和本项目的基本情况，根据比选公告及本公司的实际情况，本公司报价为人民币（大写）           元（RMB：¥            元）。本项目负责人是        。

2、我方将严格按照有关建设工程法律法规及比选公告的相关规定参加比选，并理解贵方不一定接受最低价的比选申请，对中选结果也没有解释义务。

3、如由我方中选，在接到你方发出的中标通知书后在规定的时间内，按中选通知书、比选公告和本比选申请书的约定和合同样本与你方签定合同，并递交比选申请书中规定金额的履约保证金或银行保函，履行规定的一切责任和义务。

4、我方承认该比选申请书格式为比选申请书的组成部分。

5、本比选申请书自递交你方之日起_______天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中选将成为合同文件组成部分。

比选申请单位（章）：         法定代表或授权代表（签字或盖章）：

联系人：                    联系地址：

电话：                      邮编：

开户银行：                  帐号：

年     月    日

监 理 费 报 价 分 析 汇 总 表

工程名称：

| 序号 | 费 用 名 称 | 单位 | 计 算 依 据 | 单 价 （元） | 数 量 | 合 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理费合计 | 万元 |

投标单位（盖章）：            法定代表或授权代表（签字）：

年    月    日

派驻本工程监理人员汇总表

工程名称：

| 姓 名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专 业 | 专业年限 | 职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：列入本表人员如要更换，需经招标人单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。

派驻现场监理人员简历表

工程名称：

| 姓 名 |  | 出 生 年 月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文 化 程 度 |  | 技 术 职 称 |  |
| 毕业院校、专业 |  | 毕 业 时 间 |  |
| 现 任 职 务 |  | 从事监理工作时间 |  |
| 监理培训证书号 |  | 监理工程师证书号 |  |
| 工作简历： |

注：每表一人。

承诺书

致： （招标人名称）

如中标，参与                 工程的施工监理，我公司将派具有类似监理经验的_______（填写项目总监名称、监理资格证书编号）为本工程的项目总监，并保证项目总监到位率在     %（填百分比）以上即每月不少于   日历天。其他监理人员到位率在     %（填百分比）以上即每月不少于   日历天。如违反此承诺，愿按合同有关规定接受处罚。

除上述到位率承诺以外，我司保证拟派总监的在投在建项目个数未超出项目总监管理办法（杭建市发【2019】9号）文件规定，即一个项目总监可承担一个甲级资质或二个乙级资质（丙级）项目。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

投入本工程检测仪器、设备汇总表

招标人名称：

工程名称：

| 序号 | 仪器、设备名称 | 规 格 型 号 | 数量 | 使用情况 | 投入时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

委托人要求

委托人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，委托人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于监理人负责提供的有关服务，在委托人要求中应一并明确规定。

委托人要求通常包括但不限于以下内容：

一、监理要求

1、项目概况

周三路（科海路-横南路）提升改造工程，西起科海路，东至横南路，全长约1686米，标准段红线宽24米，规划为城市支路，拟采用双向两车道规模，单块板断面型式，用地面积约44510平方米（约合66.8亩，以实测为准）。

监理范围：周三路（科海路-横南路）提升改造工程施工图范围内的全部内容，主要包括道路、雨污水管线及综合管线、绿化工程、交通设施及其他附属工程等提升改造。施工图范围以及实施中可能出现的设计修改及额外增加的工程质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、安全文明施工管理、组织协调等施工全过程监理。

监理服务期：330日历天（含两个月免费服务期）。具体开工时间以发布开工令为准。

2、监理依据

(1)适用法规：国家颁布的有关法律、行政法规，建设部或专业部门规章及工程所在地的地方性法规、规章。

(2)经批准的项目可行性研究报告、项目建议书、初步设计及批复、概预算书、建设计划、设计施工图纸和其它有关技术经济文件。

(3)国家和地方现行的工程设计、建筑安装技术标准及验收规范、工程质量检验评定标准。

(4)工程招投标文件及有关答疑、补充资料。

(5)现行的概预算定额、计价规范及有关建设工程造价的管理规章。

(6)依法成立的工程承发包合同（施工合同）和协议。

(7)依法成立的工程建设监理合同（和协议）。

3、收费依据：本次招标设置最高限价为《浙江省建设工程其它费用定额 (2018)版》计算。本项目建安计费额 4798.0714 万元。

4、监理人员和试验检测仪器设备要求

4.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

4.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

4.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

4.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

4.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

4.6 各监理人员均须持证上岗，且必须是投标人在册正式员工，主要人员配备必须不低于下表所列条件。

5、其他要求

无

二、适用规范标准

本项目工程监理执行国家和省、市现行的所有有关规范和技术标准执行。

三、成果文件要求

按合同签订要求执行

四、委托人财产清单

无

- 委托人提供的便利条件

委托人向监理人提供办公场所一间和相关资料，食宿、消耗材料、办公设备等由监理人自行提供。

六、监理人需要自备的工作条件

1、监理伙食自行解决，现场不提供搭伙条件。

2、监理自备办公所需检测仪器、设备，办公所用的复印机、打印机、电脑、传真机需自备各1台或以上；监理人员的个人通讯设备必须具备且能正常通讯；监理人员的交通工具必须自备。

七、委托人的其他要求

无

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程监理合同》（GF-2012-0202）

第一部分协议书

委托人（甲方）：杭州之江城市建设投资集团有限公司

监理人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

# 一、工程概况

1. 工程名称：周三路（科海路-横南路）提升改造工程监理 ；

2. 工程地点： 杭州市西湖区 ；

3. 工程规模：      /        ；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：     元 。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

# 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6.附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

# 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：     ，身份证号码：       ，注册号：     。

# 五、签约酬金

签约酬金（大写）               元整（¥            元），含税价款合计为人民币（大写）          元整（¥             元），其中增值税税率   %，如税款如与国家规定不符的按国家法律法规办理结算，发票开具均为增值税专用发票）；

包括：

1. 监理酬金：暂估    元整（¥   元）。

2. 相关服务酬金：   /

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：    /     。

（2）设计阶段服务酬金：    /     。

（3）保修阶段服务酬金：    /     。

（4）其他相关服务酬金：    /     。

# 六、期限

1. 监理期限：

工程计划开工日期：为2023年 月  日（以委托人批准的开工报告开工日期为准）。监理服务期为 330 日历天（已含监理人免费延长服务期2 个月的时间）。

七、双方承诺

# 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

# 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

# 八、合同订立

1. 订立时间：    年   月   日。

2. 订立地点：          。

3. 本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执壹正伍副 ，承包人执壹正伍副 。

4.本协议经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖双方公章或合同专用章即生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

委托人：（盖章）               监理人：（盖章）

住所：                        住所：

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人或其授权            法定代表人或其授权

的代理人：（签字）              的代理人：（签字）

开户银行：                     开户银行：

账号：                         账号：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

电子邮箱：                     电子邮箱：

第二部分通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分专用条件

1. 定义与解释

1.2解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  /    。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： 按通用条件 。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：包括施工图范围及相关附属工程内的所有工程（包括综合配套管线、市政绿化工程）的全过程监理和缺陷责任期的协助监理以及在工程实施过程中可能出现的施工图修改及额外增加的工程内容，即对施工阶段进行质量、进度、投资、安全控制，合同、信息管理，协调有关单位之间的关系，督促承包方强化安全管理工作；对工程保修期间的监理服务，及工程竣工后的结算资料审核及审计配合工作。

2.1.2 对监理工作内容详细约定。工作内容如下：

一、设计方面

1、协助委托人审核施工图的设计，对设计中可能存在的过于保守或欠安全的问题应向设计单位及时提出修正意见，并及时向委托人提交工程施工图的图纸核查意见，组织图纸会审，做好记录并形成会审纪要；协助委托人管理与设计单位签订的有关合同、协议，提请委托人督促设计单位按合同和协议要求及时提供合格的设计文件；

2、协助委托人核查设计文件和各项设计变更，提出意见和优化建议；

3、及时向承建单位转发设计文件，发现问题及时向委托人汇报，并就问题及时联系设计单位；

4、协助委托人组织设计单位进行现场设计交底与图纸会审；

5、协助委托人会同设计单位对重大技术问题和优化设计进行专题讨论；

6、审核施工单位对设计文件的意见和建议，会同设计单位进行研究，并提请委托人督促设计单位尽快给予答复；

7、保管所有发放到监理单位的设计问题文件及过程资料，监理服务期限届满或本合同终止时移交给委托人。

二、施工方面

1、全面管理施工合同；

2、协助委托人做好开工前的准备，审批开工报告，复核灰线，经委托人同意下达开工令并检查工程承建单位的开工准备工作；

3、审批承建单位提交的施工组织设计、施工技术措施计划、作业规程、工艺试验成果、临建工程设计以及使用的原材料等；审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量和数量。督促承包商编制材料的供需计划；

4、转发补充的设计文件、技术规范等，评估工程建设单位提出的建议和意见；

5、工程进度控制：协助委托人编制工程控制性进度计划，提出工程控制性进度目标，并以此为基础审查批准承建单位提出的施工实施进度计划，检查其实施情况，督促承建单位采取切实措施实现合同目标要求。当实施进度发生较大偏差时，及时向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见，并在通过委托人批准后完成调整；

6、施工质量控制：审查承建单位的质量控制体系和措施，核实质量文件；依据工程建设合同文件、设计问题文件、技术规范与质量检验标准，对施工前准备工作进行检查，对施工工序与资源投入进行监督，以单位工程为基础，对基础工程、隐蔽工程、分部分项工程的质量进行检查、签证和施工质量的评价。组织质量事故调查，分类评定质量事故等级，审批质量事故处理措施；

7、工程造价控制：协助委托人编制投资控制目标，制定施工阶段每月资金使用计划，严格进行付款控制，审核承建单位提交的工程计量及费用并监督每月的工程进度款的上报工作等，并签发付款凭证。受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，并提出处理意见。依据委托人授权处理合同与工程变更，下达变更指令，工程变更完工确认。在施工过程中，向委托人提出成本控制的合理化建议；

8、施工安全监督：审查施工安全措施、劳动防护和环境保护设施等，并负责检查、督促落实执行。参加重大安全事故调查并提出处理意见。配合委托人落实各建设管理部门及委托人做的各项安全检查，并提交整改落实报告；

9、主持监理合同授权范围内工程建设各方协调工作，定期主持召开工程协调会，并做好会议纪要，协调有关工程中出现的合同争议，配合委托人做好索赔事项调查，及时提供完整的监理资料；

10、协助委托人按国家规定进行工程各分部分项工程结算验收、单位工程验收及竣工验收。提交相应的工程建设监理报告，审查设计单位、施工单位编制的竣工图纸和资料，督促参与委托人与承包商鉴定施工、材料、设备等承包合同。督促施工单位整理施工归档文件，若施工单位每月的技术资料不齐全不得签发工程款；

11、信息管理：监理人应做好施工现场监理记录与信息反馈。按要求编制监理日报、月报，对工程资料及档案按期进行整编和管理；

12、督促承建单位整理合同、文件和技术档案、隐蔽工程、工程变更、竣工备案、城建档案等相关资料；

13、保修期内负责检查工程质量状况，签订质量责任，督促承建单位修理完善，处理补偿事项；

14、做好监理日志，记录每日施工进展情况；

15、其他相关的工作。

三、监理人应向委托人提供的信息文件

1、定期信息文件：监理日报、月报。主要内容为施工质量情况、工程进展情况、进场施工机械设备及劳动力动态、合同变更和工程变更情况、工程资料、用款支付情况、监理工作情况、监理人员履职情况、工程建设大事以及其他委托人需要的资料；

2、不定期报告：关于工程优化设计或变更或施工进展的建议；资金、资源投入及合理配置的建议；工程进展预测分析报告；委托人合理要求提交的其他报告；工程分阶段验收、竣工验收监理工作报告；

3、监理过程文件：施工措施计划批复文件、施工进度调查批复文件、监理协调会议纪要文件、其他监理业务往来文件、质量事故处理文件。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

1、国家的法律、行政法规，以及国家有关部门规章和工程所在地的地方性（省、市、县）法规、规章；

2、国家及有关部门颁布的相关工程设计、施工技术标准、规程、规范和工程质量检验评定标准；

3、上级主管部门批准的设计文件和批文；

4、经审查的施工图纸、资料及说明；

5、监理合同、设计合同、施工承包合同、设备采购合同及其它与委托人签订的合同；

6、委托人提供的其它文件和资料。监理单位出具书面签收单。监理人应及时书面提出所需的其他资料。

7、监理询标纪要。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：  监理单位必须事先向委托人提供以下材料并取得委托人的书面批准后，才能派替换的监理人员进场：

(1)书面请示报告；

(2)替换人的身份证（复印件）、毕业证书（原件）、专业技术职称证书（原件）、监理资格证书（原件）及其工作经历与业绩等有关证明材料。

监理人确需更换人员的，继任人员注册执业资格、管理经验的约定：因投标文件中人员劳动合同到期不再续签、劳动合同解除或中止（应提供社保证明）的不能胜任工作需更换的，监理人应提前7天书面通知委托人，征得委托人书面同意，更换后的继任人员资质不得低于原投标人员水平（指执业注册资质、职称、业绩等），更换总监的同时监理人需支付违约金5万元/次，更换其他监理人员的同时监理人需支付违约金3万元/人/次，在进度款中扣除。因人员变更程序滞后或漏缺对委托人造成影响的，由此发生的一切费用由监理人承担。

监理人擅自更换总监及监理人员的违约责任：监理人擅自更换总监及监理人员的将被视为监理人违约，并按照总监10万元/人/次、其他人员5万元/人/次支付违约金，在进度款中扣除。同时要求更换的总监及监理人员资质不得低于投标文件中监理人员水平（指执业注册资质、职称、业绩等），由此引起的费用增加和工期延误责任由监理人承担。因监理人擅自更换总监及监理人员导致工程质量、进度等受到影响，情节严重的委托人有权单方解除本合同，由此引起的损失费用由监理人承担，并通报有关建设行政主管部门进行处罚。

监理人无正当理由拒绝更换总监及监理人员的违约责任：承担10万元违约金，委托人有权要求监理人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的总监及监理人员，监理人应在24小时内作出更换，直至委托人满意，不得拒绝和拖延，并按时完善相关人员更换程序，因人员变更程序滞后或漏缺对委托人造成影响的，由此发生的一切费用由监理人承担。监理人拒绝更换的，委托人通报有关建设行政主管部门进行处罚，委托人有权终止合同，由此引起的工程损失费用由监理人承担。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：按本合同通用条件执行。

# 在涉及工程延期   /   天内和（或）金额   /    万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

# 2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：按本合同通用条件执行。监理单位必须事先向委托人提供以下材料并取得委托人的书面批准后，才能派替换的监理人员进场：

# (1)书面请示报告；

# (2)替换人的身份证（复印件）、毕业证书（原件）、专业技术职称证书（原件）、监理资格证书（原件）及其工作经历与业绩等有关证明材料。

# 2.4.5生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器、试验仪器均由监理单位自备，其费用已计入监理费中。

# 2.4.6 约定为辅助工作人员由监理单位自行聘请，其费用已计入监理服务费中。

# 2.4.7 关于监理人员每月在施工现场的时间要求：监理人员每月出勤率不得少于27天，且每天不少于8小时在工地，委托人对到岗情况每月进行考核(双休日、法定节假日计入考核范围)，考核以书面考勤或指纹考勤等为准，所需考勤设备由监理人自行承担。总监每缺岗一天支付违约金2000元，每月累计缺岗达到3天的，除按约定支付违约金外，委托人有权要求更换总监；其他监理人员每缺岗一天支付违约金1000元，每月累计缺岗达到3天的，除按约定支付违约金外，委托人有权要求更换监理人员。如因总监及监理人员履职不到位造成委托人损失的，监理人还应当另行予以赔偿。工地监理例会等会议，总监等主要负责人必须准时到位，不得无故缺席。总监无故缺席会议的，每次处以违约金3000元，其他监理人员缺席每次处以违约金1000元。必须旁站的岗位，每缺岗一次支付违约金 5000元。所有违约金的支付在监理进度款中扣除。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：            。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.1.2本工程质量要求达到符合国家施工验收规范规定的合格标准及施工合同质量目标，监理单位应认真履行职责，确保工程达到符合国家施工验收规范规定的合格标准，若工程实际未能达到符合国家施工验收规范规定的合格标准，则扣以监理费总额10%的违约金。

4.1.3 本监理合同禁止转包和分包，一经发现，委托方有单方无条件权解除合同，并要求监理单位支付监理费总额的20%的违约金。

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为： 100% ，汇率为：  / 。

支付方式为银行转账，不得采用现金支付任何费用。

5.3 支付酬金

5.3 支付酬金

5.3.1本工程暂估监理收费计费基数为  4798.0714  万元。当施工工程结算审核价在暂估监理计费基数±10%以内的，监理费不作调整；当施工工程结算审核价超过暂估监理计费基数±10%及以上（含10%）的，监理费按《浙江省工程建设其他费用定额（2018版）规定，以施工工程结算审定价总额为计费基数，本项目实行施工阶段全过程造价咨询，相应工程监理费乘以0.92，并结合监理投标优惠系数进行调整（其中投标优惠系数=监理中标价/最高限价）。

5.3.2正常工作酬金的支付：

按季度支付。合同签订生效后，监理费按工程施工实际完成工作量的 80%同比例支付（累计不超过合同价的80%），待施工工程结算审计全部完成，按施工工程结算审定价总额（含监理服务范围内的所有配套专业工程）为计费基数按“5.3.1”口径调整监理费，支付至调整后监理费的98.5%，余款1.5%待缺陷责任期期满，扣除违约金（如有）后付清（无息）。

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后15天内，以书面形式向监理人发出异议通知。

5.4履约保证金

监理人向委托人提供履约保证金为工程监理合同价的2%。

履约担保的形式：按《关于在杭州市建设工程项目中推行工程担保制度》等文件执行。

5.5委托人支付上述款项前，监理人必须开具同等数额的正规税务发票，否则委托人有权拒绝支付；委托人开具的发票必须符合《增值税专用发票使用规定》的要求,如委托人未开具或虚开增值税发票等造成委托人损失的，监理人应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：自签订之日起生效。

6.2 变更

无。如需延期监理服务期，监理人须在费用不增加情况下,完成本次招标范围的施工监理工作；如工程提前完工，则监理服务酬金不予变更，同时也不予以奖励。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交主管部门进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请杭州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向甲方所在地法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后  / 天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  / 天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为  /  %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：         /           。

监理人申明的保密事项和期限：        /             。

第三方申明的保密事项和期限：       /              。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

/                          。

- 补充条款

9.1本项目所有图纸、规范、设计、报表和其他监理单位为提供监理服务而制备的文件资料均属委托人财产，监理单位在协议书终止期满前应将此类文件、报表、签认的凭证、监理日记、监理指令等资料汇总、整理、装订成册（一式肆份）作为监理竣工资料，交付给委托人（原件和叁份副本），监理单位保留一份副本。

9.2属下列情况之一者（1-7），委托人将扣罚中标单位的监理费，每发现一次当月扣罚监理费2000元整，并有权单方面终止合同，由此造成的损失由监理人自行承担：

（1）合同执行期间，监理人或其成员拒绝接受委托人的合同管理，监理人员不能胜任本职工作，而监理人又不接受委托人要求及时更换的。

（2）监理人员失职造成工程质量安全事故或向承包单位私自安插施工队伍、要吃要喝、报私帐、受贿、工作期间徇私舞弊，给委托人造成损失的。

（3）合同执行期间，由于监理督促不力原因，造成进度缓慢、工期延误、工程质量低劣，委托人认为监理人不能胜任监理工作。

（4）监理工程师对在主要或工程主要部位施工期间未进行旁站或跟班检查，监理人在接到承包单位要求检查的通知后四小时内未到现场且过后又没有进行复检而造成质量问题的。

（5）总监、总监代表及其他监理人员严格按投标承诺到位，若被抽查发现未到位的。

（6）监理人未严格按施工投标文件及施工合同条款对施工单位合同履约情况进行监管的。

（7）督促施工方及时处理数字城管各类投诉，若因监理不力施工方未及时处理数字城管。

9.3监理人须对工程的文明施工、安全生产进行全程监督，督促施工单位严格照章施工，杜绝一切隐患。若由于监理人失职造成涉及该工程任何问题被新闻单位曝光或被建设行政主管单位检查后通报，每次扣罚 1 万元的合同额，若再次或多次发生类似情况，将承担累计双倍的经济约束，并且委托人有权要求监理方撤换相关负责人。

9.4如在工程施工中发生质量、安全问题，监理人应监督施工单位整改到位并处理善后事宜，在下次检查中重复出现时监理人每次须支付监理费1‰的违约金，在监理费进度款中扣除；若由此导致发生质量、安全事故或信访等社会严重负面影响，监理人每次须支付监理费10%的违约金，并承担由此给委托人造成的经济损失。

9.5施工单位未按照合同、图纸等规范要求组织施工，监理人未及时发现或未要求其整改的，监理人应向委托人支付监理费10%的违约金，在监理费进度款中扣除。

9.6除委托人原因外导致项目工期滞后或延期交付的，监理人应向委托人支付监理费10%的违约金，在监理费结算款中扣除。
    9.7监理人必须认真审核施工单位上报的工程量（包括单价）及工程变更，经委托人复核出现审核不实时，造成核减费用超过核定价10%的，每次扣罚监理费5000元，在监理费进度款中扣除。

9.8监理人督促施工单位及时上报联系单及结算，若因监理监管不力施工单位不能履约者，委托人将保留暂停支付监理费的权利。

附件：1、廉政责任书

2、安全生产管理责任书

3、监理项目部人员配备情况

附件1：

廉政责任书格式

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，杭州之江城市建设投资集团有限公司（以下称甲方）与监理人              （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条　甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

（二）严格执行                             合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条　甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同外的材料和设备。

第三条　乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条　违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。

第五条　双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条　本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条　本合同作为          合同的附件，与工程  合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条　本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方单位：（盖章）                 乙方单位：（盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

或                               或

代  理  人：                     代  理  人：

年   月    日                    年   月    日

附件2：

安全生产管理责任书

甲方：杭州之江城市建设投资集团有限公司

乙方：

为加强                       （项目名称）的安全生产、治安保卫、消防安全和综合治理工作，维护施工场所生产、工作、治安秩序，落实安全责任，有效遏制各类事故的发生，将安全隐患消灭在萌芽状态，根据国家有关安全的法律、法规的规定，结合本项目工程实际，特签订本责任书，以明确双方的责任和义务。

一、甲方职责与责任

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，认真执行上级部门对安全生产管理工作的有关规定。

（2）做好安全生产的宣传教育和管理工作，总结交流推广先进经验。

（3）对乙方在生产生活中的行为进行监督，对乙方在生产工作过程中违反规章制度的行为进行警告或处罚。

二、乙方职责与责任

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行上级有关安全生产的规定，对所管辖工程的安全生产负监管责任。

（2）监督做好安全生产的宣传教育和管理工作，督促施工单位认真执行安全生产技术措施及安全操作规程，并对规程、措施、交底进行跟踪落实，随时纠正违章作业，发现并整改不安全隐患；

（3）经常检查施工单位作业人员及各种设备、设施的安全状况，严格执行安全技术交底，落实安全技术措施，并监督其执行，做到不违章指挥；

（4）督促施工单位定期和不定期组织班组人员学习安全操作规程，开展安全教育活动，接受安全部门或人员的安全监督检查，及时整改提出的不安全问题；

（5）督促施工单位对工程项目应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度、发现问题，及时停止使用，并上报有关部门或领导；

（6）发生因工伤亡及未遂事故要保护现场，立即上报。

（7）落实日常安全巡视制度，经常深入施工现场，掌握安全生产情况，调查研究生产中的不安全因素，组织制定改进措施。

（8）督促施工单位做好安全生产台账。

三、安全生产综合治理目标：

综合治理目标：

1、不发生政治、刑事案件

2、不发生严重的治安事件（包括群体性上访、请愿并造成一定后果的事件）

3、不发生盗窃事件

4、不发生爆炸物品被盗、遗失、挪用的案件

5、不发生走私、吸毒、贩毒、赌博、嫖娼等案件

安全生产目标：

1、不发生死亡事故（包括急性中毒死亡事故）、不发生重伤事故

2、不发生集体中毒事故

3、不发生一次直接经济损失1000元以上的火灾事故

4、不发生爆炸事故

5、不发生交通责任事故

6、不发生机械设备重大责任事故

四、本责任书自签订之日起生效，至本项目工程结束自行失效。

五、本责任书一式四份，甲、乙双方各执二份。

甲方：                               乙方：

法定代表人：                         法定代表人：

或代理人：                           或代理人：

日期：                               日  期：

附件3：监理项目部人员配备情况

| 姓名 | 拟任岗位 | 专业 | 职称 | 上岗起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 按招标文件要求填写 |
|  |  |  |  | 按招标文件要求填写 |
|  |  |  |  | 按招标文件要求填写 |
|  |  |  |  | 按招标文件要求填写 |
|  |  |  |  | 按招标文件要求填写 |
|  |  |  |  | 按招标文件要求填写 |
|  |  |  |  | 按招标文件要求填写 |
|  |  |  |  | 按招标文件要求填写 |
|  |  |  |  | 按招标文件要求填写 |
|  |  |  |  | 按招标文件要求填写 |